

**ROJAS NOVADA**

**ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS**

(2015. – 2021.)



APSTIPRINĀTS

saskaņā ar Rojas novada domes 2020.gada 15.decembra sēdes lēmumu Nr.172, protokols Nr.15, punkts Nr.2.

**INVESTĪCIJU PLĀNS**

(2021.)

* 1. **INVESTĪCIJU PLĀNS LAIKA PERIODAM LĪDZ 2021.GADAM**

| *RĪCĪBAS*  *KODS* | *RĪCĪBAS SAĪSINĀTS FORMULĒJUMS* | | *ATBILSTO-ŠAIS MĒRĶIS* | | *CITAS RĪCĪBAS, KAS ATBILST ŠIM MĒRĶIM* | *INDIKATĪVĀ SUMMA*  *(EUR)* | *FINANŠU INSTRUMENTS (%)* | | | *PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI* | *PLĀNOTAIS LAIKA POSMS* | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PAŠVAL-DĪBAS BU-DŽETS* | *ES FONDU FINAN-SĒJUMS* | *PRIVĀTAIS FINAN-SĒJUMS,*  *CITA VEIDA FINAN-SĒJUMS* | *2021.* | *2022.* | *2023.* | *2024.* | *2025.* | | |
| ***1.VIDE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***V-8*** | *Unikālo dabas objektu apzināšana, piekļuves un reklamēšanas pasākumu komplekss* | | ***7M-V-3***  *+7M-TO-4* | | ***V-9, V-11, V-12, V-13, NT-3, NT-4, NT-5*** | *67 200,00* | *10%* | *90%* | *-* | *4 mēnešus gadā tiek veikti reklamēšanas pasākumi par novada unikālajiem dabas objektiem. Saules akmeņu pieejamība Rojas viesiem.* |  | ***16 800,00*** | ***16 800,00*** | ***16 800,00*** | ***16 800,00*** | | |
| ***V-9*** | *20 vienota dizaina norāžu uzstādīšana pie vides objektiem* | | ***7M-V-3***  *+7M-TO-4* | | ***V-8, V-11, V-12, V-13, NT-3, NT-4, NT-5*** | *12 000,00* | *30%* | *70%* | *--* | *Pie novada vides objektiem un publiski pieejamajām vietām uzstādītas 20 vienota dizaina norādes.* |  | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** |  | | |
| ***V-11*** | *Parka ierīkošana Melnsilā* | | ***7M-V-3*** | | ***V-8, V-9,***  ***V-12, V-13, NT-3, NT-4, NT-5,***  ***V-12, V-14, V-24*** | *50 000,00* | *10%* | *90%* | *\_* | *Melnsilā ierīkots parks, saistot to ar valsts nozīmes kultūras pieminekļiem “Tromeļu pils – viduslaiku nocietinājuma vieta” un „Baķu baznīcas kalns – kulta vieta”.* | ***50 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***V-12*** | *Mācību takas izkopšana „Baltajā kāpā”* | | ***7M-V-3*** | | ***V-8, V-9,***  ***V-11, V-12, NT-3, NT-4, NT-5,***  ***V-12, V-14, V-24*** | *6 000,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Izveidotas mācību takas „Baltajā kāpā”* |  |  | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** |  | | |
| ***V-13*** | *Rudes ezera labiekārtošana* | | ***7M-V-3*** | | ***V-8, V-9,***  ***V-11, V-12, NT-3, NT-4, NT-5,***  ***V-12, V-24*** | *50 000,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Sakārtots Rudes ezers* | ***50 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***V-14*** | *Parka ierīkošanas darbu pabeigšana Rojā* | | ***7M-V-3*** | | ***V-8, V-9,***  ***V-11, V-12, NT-3, NT-4, NT-5,***  ***V-12, V-24*** | *22 000,00* | *30%* | *70%* | *-* | *Izstrādāts labiekārtojuma tehniskais projekts, izbūvēts tiltiņš, nojume, veikts ainaviskais labiekārtojums.* |  | ***11 000,00*** | ***11 000,00*** |  |  | | |
| ***V-15*** | *Erozijas draudu mazināšanas pasākumi* | | ***7M-V-6*** | | ***V-17, V-18, V-19,,V-20*** | *5 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Erozijas draudu mazināšanas pasākumi* |  |  | ***5 000,00*** |  |  | | |
| ***V-17*** | *Mazupītes gultnes pārveidošana un tīrīšana.* | | ***7M-V-6*** | | ***V-17, V-18, V-19,***  ***V-20*** | *200 000,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Pārveidota un iztīrīta Mazupīte* | ***200 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***V-18*** | *Rudes ezera iztīrīšana* | | ***7M-V-6*** | | ***V-16, V-18, V-19*** | *50 000,00* | *50%* | *50%* | *-* | *Iztīrīts Rudes ezers* | ***50 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***V-19*** | *Novada meliorācijas sistēmu inventarizēšana, pašvaldības sistēmu uzmērīšana* | | ***7M-V-6*** | | ***V-16, V-17, V-19*** | *25 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Inventarizētas un uzmērītas novada pašvaldības meliorācijas sistēmas* |  | ***8 333,33*** | ***8 333,33*** | ***8 333,34*** |  | | |
| ***V-20*** | *Meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas plāns, īstenošanas pasākumi Rojas ciemā* | | ***7M-V-6*** | | ***V-17, V-18, V-19,,V-20, V-15*** | *220 000,00* | *30%* | *70%* | *-* | *Izstrādāts meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas plāns, īstenošanas pasākumi Rojas ciemā* |  |  | ***110 000,00*** | ***110 000,00*** |  | | |
| ***V-21*** | *3 publisko bērnu laukumu izveidošana Rojā* | | ***7M-V-8*** | | ***V-21, V-22*** | *33 000,00* | *30%* | *60%* | *10%* | *Izveidoti 3 publiskie bērnu laukumi – viens (prioritāri) pie Rojas vidusskolas un 2 daudzdzīvokļu ēku pagalmos Rojā.* |  | ***11 000,00*** | ***11 000,00*** | ***11 000,00*** |  | | |
| ***V-22*** | *Labiekārtojuma koncepcijas izstrāde mākslas dārzam Rojā* | | ***7M-V-8*** | | ***V-20, V-22*** | *2 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Izstrādāta kompleksa labiekārtojuma koncepcija skvēra – mākslas dārza labiekārtošanai Zvejnieku ielā, paredzot projekta ieviešanas darbus pa kārtām.* |  | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** |  |  | | |
| ***V-27*** | *Tūrisma objektu un vides pielāgošana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem* | | ***7M-V-8*** | | ***V-20, V-21, V-25, V-28*** | *50 000,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Tūrisma objektu un vides pielāgošana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem* |  |  |  | ***50 000,00*** |  | | |
| ***V-28*** | *Velo nomas punkta izveide* | | ***7M-V-8*** | | ***V-20, V-21, V-25, V-27*** | *10 000,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Velo nomas punkta izveide* |  | ***10 000,00*** |  |  |  | | |
| ***V-29*** | *Peldūdeņu kvalitātes monitorings* | | ***7M-V-8*** | | ***V-16, V-18, V-19, V-20, V-21*** | *2 000,00* | *100,00* | *-* | *-* | *Nodrošināts atpūtas vietas pie jūras ūdeņu kvalitātes monitorings* | ***500,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** |  | | |
| ***V-31*** | *Lietus ūdeņu novadīšana (meliorācijas) sistēmu sakārtošana* | | ***7M-V-8*** | | ***V-16, V-17, V-19*** | *20 000,00* | *15%* | *85%* | *-* | *Sakārtotas lietus ūdens novadīšanas sistēmas Rojas novadā* |  | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | | |
| ***V-32*** | *Rojas upes krastmalas labiekārtošana* | | ***7M-V-6*** | | ***V-17, V-18, V-19,***  ***V-20*** | *75 000,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Krastmalas iztīrīta Rojas upei* | ***75 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***V-33*** | *Melnsils upes tīrīšana* | | ***7M-V-6*** | | ***V-17, V-18, V-19,***  ***V-20*** | *100 000,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Pārveidota un iztīrīta Melnsils upe* | ***100 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***V-34*** | *Rojas novada piekrastes zemūdens objektu apsekošana izmantojot daudzstaru zemūdens sonāru* | | ***7M-V-6*** | | ***V-17, V-18, V-19,***  ***V-20, V-32, V-33*** | *100 000,00* | *10%* | *90%* | *\_* | *Publiskās datu bāzes izveidošana* | ***100 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***2.TAUTSAIMNIECĪBA UN OSTA*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***TO-1*** | *Piestātnes Nr.1 rekonstrukcija Rojas ostā zvejniecības vajadzībām* | | ***7M-TO-1*** | | ***TO-2, TO-3,***  ***TO-4, TO-5,***  ***TO-6, IN-8*** | *800 000,00* | *-* | *90%* | *10%*  *(ROP)*  *80 000,00* | *Rekonstruēta Rojas ostas piestātne Nr. 1, paredzot tās izmantošanu zvejniecības vajadzībām.* |  | ***400 000,00*** | ***400 000,00*** |  |  | | |
| ***TO-2*** | *Ostas navigācijas iekārtu atjaunošana un modernizēšana* | | ***7M-TO-1*** | | ***TO-1, TO-3,***  ***TO-4, TO-5,***  ***TO-6, IN-8*** | *42 000,00* | *-* | *80%* | *20%*  *(ROP)*  *8 400,00* | *Atjaunotas navigācijas zīmes, modernizēta ostas vadlīnija, uzstādītas jaunas bojas un stoderes.* |  | ***14 000,00*** | ***14 000,00*** | ***14 000,00*** |  | | |
| ***TO-3*** | *Ostas sauszemes pievadceļu rekonstrukcija un izbūve* | | ***7M-TO-1*** | | ***TO-1, TO-2,***  ***TO-4, TO-5,***  ***TO-6, IN-8*** | *800 000,00* | *-* | *70%* | *30%*  *(ROP)* | *Rekonstruēta Ostas iela* |  |  | ***800 000,00*** |  |  | | |
| ***TO-4*** | *Ostas kopējo hidrotehnisko būvju rekonstrukcija, ārējā akvatorija un kuģu ceļu padziļināšanas, priekšostas izbūve* | | ***7M-TO-1*** | | ***TO-1, TO-2,***  ***TO-3, TO-5,***  ***TO-6, IN-8*** | *5 000 000,00* | *-* | *80%* | *20%*  *(ROP)*  *100%*  *(privāts finansējums)* | *Veikta akvatorijas padziļināšana, nodrošināts 7 m dziļums, (2,1 milj. EUR) uzskalota teritorija, radot jaunas ostas platības 8 ha apjomā. Ar privāto investoru līdzdalību izveidotas jaunas*  *piestātnes. Projekts ilgst 5 gadus.* |  |  |  |  | ***5 000 000,00*** | | |
| ***TO-5*** | *Krasta nostiprināšana un peldošo jahtu piestātņu infrastruktūras izveide* | | ***7M-TO-1*** | | ***TO-1, TO-2,***  ***TO-3, TO-4,***  ***TO-6, IN-8*** | *250 000,00* | *-* | *80%* | *20%*  *(ROP)* | *Nostiprināts krasts un izveidota peldošā piestātne jahtām.* |  | ***83 333,33*** | ***83 333,33*** | ***83 333,34*** |  | | |
| ***TO-6*** | *Jahtu apkalpošanas infrastruktūras nodrošināšana* | | ***7M-TO-1*** | | ***TO-1, TO-2,***  ***TO-3, TO-4,***  ***TO-5, IN-8*** | *25 000,00* | *-* | *80%*  *20 000,00* | *20%*  *(ROP)*  *5 000,00* | *Izveidota centralizēta ūdens pieslēguma vieta, elektrības kabeļu pieslēgums un nodrošināta naftu saturošu sateču ūdeņu savākšana jahtu apkalpošanas piestātnē.* |  | ***8 333,34*** | ***8 333,33*** | ***8 333,33*** |  | | |
| ***TO-22*** | *Daudzdzīvokļu māju siltināšana* | | ***7M0-IN-5*** | | ***TO-22*** | *3 500 000,00* | *5%* | *70%* | *25%*  *iedzīvotāji* | *Uzlabot 7 daudzdzīvokļu māju energoefektivitāti* | *700 000,00* | ***700 000,00*** | ***700 000,00*** | ***700 000,00*** | ***700 000,00*** | | |
| ***TO-31*** | *Piestātnes Nr.1 rekonstrukcija Rojas ostā zvejniecības vajadzībām* | | ***7M-TO-1*** | | ***TO-1, TO-2,***  ***TO-3, TO-4,***  ***TO-6, IN-8*** | *1 000 000,00* | *15%* | *85%* | *-* | *Rekonstruēt Rojas ostas piestātni Nr.1 zvejniecības vajadzībām* |  |  | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** |  | | |
| ***TO-32*** | *Papildus 20 kW pārvades līnijas un apakšstacijas izbūve* | | ***7M-TO-1*** | | ***TO-1, TO-2,***  ***TO-3, TO-4,***  ***TO-6, IN-8*** | *1 000 000,00* | *15%* | *85%* | *-* | *Elektroenerģijas jaudas nodrošināšana jauniem pieslēgumiem un jaudu palielināšana Rojas ostas uzņēmumiem* |  | ***1 000 000,00*** |  |  |  | | |
| ***TO-33*** | *110 kW pārvades līnijas Valdemārpils – Roja izbūve* | | ***7M-TO-1*** | | ***TO-1, TO-2,***  ***TO-3, TO-4,***  ***TO-6, IN-8*** | *10 000 000,00* | *15%* | *85%* | *-* | *Elektroenerģijas jaudas nodrošināšana jauniem pieslēgumiem un palielināšana esošajiem uzņēmumiem* |  |  |  | ***5 000 000,00*** | ***5 000 000,00*** | | |
| ***TO-34*** | *Patvēruma ostas un zivju izkraušanas vietas atjaunošana* | | ***7M-TO-1*** | | ***TO-1, TO-2,***  ***TO-3, TO-4,***  ***TO-6, IN-8*** | *3 000 000,00* | *15%* | *85%* | *-* | *Atjaunot vēsturisko patvēruma ostu un zivju izkraušanas punktus, nodrošinot patvērumu, stāvēšanas un zivju izkraušanas vietu mazajiem zvejas kuģiem un zvejas laivām. Vienlaikus izveidot patvēruma un stāvēšanas vietu jahtām.* |  |  | ***1 000 000,00*** | ***1 000 000,00*** | ***1 000 000,00*** | | |
| ***Tūrisma informācijas centrs*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***TO-9*** | *Vietējo ražotāju produkcijas popularizēšana* | | ***7M-TO-2*** | | ***TO-10, TO-11, TO-12, TO-13,*** | *400,00* | *70%* | *-* | *30%* | *Reizi ceturksnī masu informācijas līdzekļos tiek popularizēta Rojas novada vietējo ražotāju produkcija. Marketinga aktivitātēs tiek iesaistīti vidējie un mazie ražotāji, tiek izvērsta degustāciju prakse.* | ***133,34*** | ***133,33*** | ***133,33*** |  |  | | |
| ***TO-10*** | *Tūrisma informācijas centra un Rojas Izstāžu zāles apsaimniekošanas izdevumi* | | ***7M-T-6*** | | ***TO-10, TO-11,***  ***TO-12, TO-13,*** | *4 800,00* | *100%* | *-* | *-* | *1. Sakaru pakalpojums; apkure, ūdens, kanalizācija, nekustamā īpašuma uzturēšana; iestādes inventāra tehniskā apkalpošana; iestādes uzturēšanas pakalpojumi; Covid-19 izdevumi; telpu noma:* ***3317,00 EUR***  *2. Inventāra iegāde; kārtējie iestādes uzturēšanas līdzekļi; biroja preces; degviela; novada pārstāvniecība citās biedrībās un organizācijās -****1483,00 EUR*** | ***4 800,00*** |  |  |  |  | | |
| ***TO-11*** | *Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai Rojas novadā* | | ***7M-T-5*** | | ***TO-3, IZ-5, IZ-11, IZ-12*** | *200,00* | *100%* | *-* | *-* | *Uzlabota tūrisma uzņēmējdarbības vide Rojas novadā (dotācija tūrisma biedrībai)* | ***200,00*** |  |  |  |  | | |
| ***TO-12*** | *Novada tēla popularizēšana* | | ***25M-NT*** | | ***TO-3, IZ-5, IZ-11, IZ-12*** | *6 222,00* | *100%* | *-* | *-* | *Izstrādāti un iegādāti suvenīri ar novada simboliku; izstrādāts un nodrukāts novada kalendārs; izstrādāts un nodrukāts novada tūrisma buklets; pasākumi tūristu piesaistei (Upes svētki un citi); Jāņu Sētas interaktīvā karšu pārlūka abonēšana; informatīvo materiālu tulkošana; novada atpūtas piedāvājumu reklāma; komandējumi, darba braucieni novada tēla popularizēšanai.* | ***6 222,00*** |  |  |  |  | | |
| ***TO-13*** | *Novadītas izglītojošas apmācības un radošās nodarbības Rojas novada iedzīvotājiem.* | | ***25M-NT*** | | ***TO-3, IZ-5, IZ-11, IZ-12*** | *750,00* | *100%* | *--* | *-* | *Apmācību pakalpojumi radošo darbnīcu organizēšanai pieaugušajiem Izstāžu un Radošo darbnīcu centrā (uzņēmuma un autoratlīdzības līgumi par sniegtajiem pakalpojumiem)* | ***750,00*** |  |  |  |  | | |
| ***TO-21*** | *Rojas tūrisma biedrības zīmola izstrāde un pozicionēšana tirgū* | | ***RV-TO-9*** | | ***TO-9, TO-10, IZ-12, NT-14*** | *5 975,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Izstrādāts zīmols un biedrības popularizēšana tirgū* | ***5 975,00*** |  |  |  |  | | |
| ***TO-23*** | *Tūrisma informācijas centra un Rojas Izstāžu zāles uzturēšana* | | ***7M-T-6*** | | ***TO-9, TO-10,***  ***IZ-12, NT-14*** | *17 280,00* | *100%* | *-* | *-* | *Darbinieku alga, nodokļi, piemaksas, kompensācijas; veselības izdevumi.* | ***17 280,00*** |  |  |  |  | | |
| ***TO-24*** | *Informatīvo zīmju sistēmas sakārtošana publiskajās vietās par novada sabiedriskās kārtības noteikumiem-atkritumi, atļauts/ neatļauts, kāpu zona, utt.* | | ***RV-TO-9*** | | ***TO-9, TO-10,***  ***IZ-12, NT-14, TO-23*** | *4 000,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Informatīvo zīmju sistēmas sakārtošana publiskajās vietās par novada sabiedriskās kārtības noteikumiem-atkritumi, atļauts/neatļauts, kāpu zona, utt.* |  | ***4 000,00*** |  |  |  | | |
| ***TO-28*** | *Informācijas pieejamības pilnveidošana* | | ***7M-TO-2*** | | ***TO-10, TO-11,***  ***TO-12, TO-13,*** | *10 000,00* | *30%* | *70%* | *-* | *Sagatavotas un izdotas prezentācijas un informatīvie materiāli (ceļvežu, bukletu, karšu, spēļu, grāmatu u.c.)*  *Uzstādīti informatīvi interaktīvie stendi Rojas novadā*  *Izvietoti jauni informatīvie stendi, atjaunoti esošie pie apskates objektiem*  *Pilnveidots Rojas TIC*  *Pilnveidota mājas lapa:* [*www.roja.lv*](http://www.roja.lv) | ***2 500,00*** | ***2 500,00*** | ***2 500,00*** | ***2 500,00*** |  | | |
| ***TO-29*** | *Dalība izstādēs* | | ***7M-TO-2*** | | ***TO-10, TO-11,***  ***TO-12, TO-13,***  ***TO-28*** | *4 000,00* | *50%* | *50%* | *-* | *Ikgadēja dalība izstādēs, reklamējot Rojas novada uzņēmējus un apskates objektus* | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** |  | | |
| ***TO-30*** | *Semināru un apmācību organizēšana* | | ***7M-TO-2*** | | ***TO-10, TO-11,***  ***TO-12, TO-13,***  ***TO-28, TO-29*** | *8 000,00* | *50%* | *50%* | *-* | *Organizēti regulāri semināri un apmācības t.sk. pieredzes apmaiņa tūrisma nozares uzņēmējiem* | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** |  | | |
| ***TO-31*** | *Tūrisma maršruta (dabas takas) izveide gar Rojas upi no Lubes līdz Lūrmaņiem un tālāk līdz Rojai* | | ***RV-TO-9*** | | ***TO-9, TO-10,***  ***IZ-12, NT-14, TO-23*** | *200 000,00* | *85%* | *15%* | *\_* | *Izveidot tūrisma maršrutu (velo braucējiem, gājējiem), kā jaunu vilkmes objektu piedāvājumu jaunajā Talsu novadā.* |  |  | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** |  | | |
| ***TO-32*** | *Mobilais TIC* | | ***RV-TO-9*** | | ***TO-9, TO-10,***  ***IZ-12, NT-14, TO-23*** | *200 000,00* | *85%* | *15%* | *\_* | *Digitālie, mobilie, inovatīvie tūrisma info punkti, novada TOP objektos.* |  |  | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** |  | | |
| ***3.KULTŪRA*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Rojas brīvdabas estrāde*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***K-49*** | *Rojas brīvdabas estrādes uzturēšana* | | ***7M-K-6*** | | ***K-9, K-14*** | *7 768,00* | *100%* | *-* | *-* | *Darbinieku mēnešalga, aizvietošana atvaļinājuma laikā, slimības nauda, 30% atvaļinājuma piemaksa, VSA obligātās iemaksas.* | ***7 768,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-50*** | *Rojas brīvdabas estrādes apsaimniekošanas izdevumi* | | ***7M-K-6*** | | ***K-9, K-14*** | *39 205,00* | *100%* | *-* | *-* | *Rojas brīvdabas estrādes apsaimniekošanas izdevumi* | ***39 205,00*** |  |  |  |  | | |
| ***k-51*** | *Atbalsts Rojas brīvdabas estrādes darbībai* | | ***7M-K-6*** | | ***K-9, K-14*** | *20 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Atbalsts Rojas brīvdabas estrādes darbībai*  *(pasākumi)* | ***20 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-52*** | *Rojas brīvdabas estrādes izdevumi pamatlīdzekļu iegādei* | | ***7M-K-6*** | | ***K-9, K-14*** | *6 400,00* | *100%* | *-* | *-* | *Rojas brīvdabas estrādes izdevumi pamatlīdzekļu iegādei* | ***6 400,00*** |  |  |  |  | | |
| ***Kaltenes klubs*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***K-1*** | *Kaltenes kluba uzturēšanas izmaksas* | | ***7M-K-2*** | | ***K-1, K-2, K-3*** | *14 050,00* | *100%* | *-* | *-* | *Darbinieku mēnešalga, aizvietošana atvaļinājuma laikā, slimības nauda, 30% atvaļinājuma piemaksa, VSA obligātās iemaksas.* | ***14 050,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-2*** | *Kaltenes kluba apsaimniekošanas izmaksas* | | ***7M-K-2*** | | ***K-1, K-2, K-3, K-4*** | *17 545,00* | *100%* | *-* | *-* | *1. Maksa par elektroenerģiju -*  *2. Tiek nodrošināta iestādes apsaimniekošana un saimniecības līdzekļu iegāde****,*** *nodrošināti iestādes apsaimniekošanas pakalpojumi.*  *3. Iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamā inventāra iegāde (inventārs, pamatlīdzekļi).*  *4. Novadu raksturojošu suvenīru iegāde un tirgošana novada tēla popularizēšanai.* | ***17 545,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-5*** | *Cilvēks pie jūras* | | ***7M-K-2*** | | ***K-3, K-12, K-9*** | *200 000,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Izveidots muzeja atvērtais krājums “Zvejniecība”, kur iespējams apskatīt dažādu laiku dažādus mūsu piekrastē izmantotos zvejas rīkus un zvejniecības priekšmetus.* | ***200 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-6*** | *Labiekārtotā laukuma un radošās darbošanās centra “Cilvēki pie jūras” atklāšanas pasākums* | | ***7M-K-2*** | | ***K-12, K-9*** | *700,00* | *100%* | *-* | *-* | *Noorganizēts Līgo svētku ieskandināšanas pasākums ar vainagu pīšanas un siera siešanas meistarklasi, koncertu, nodrošinot seno prasmju un tradīciju pārmantojamību.* | ***700,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-8*** | *Kaltenes svētki, vēsturisko filmu vakars, Muzeju nakts pasākums* | | ***7M-K-2***  *7M-K3* | | ***K-12, K-9*** | *870,00* | *100%* | *-* | *\_* | *1.Noorganizēts pasākums Zvejniekciema – Kaltene popularizēšanai, akcentējot zvejnieka aroda prasmes.*  *2. Uzzināt un mācīties pagatavot senās Rojas piekrastē raksturīgās zivju ēdienu receptes nodrošinot to pārmantojamību nākamajām paaudzēm.* | ***870,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-10*** | *Pētniecisko darbu lasījumi/ konference “Zvejniekciemi Kaltene, Melnsils”, izstāžu atklāšanas pasākumi un Filmu vakars Kaltenes klubā (vēsturisks mēmais kino ar tapieri)* | | ***7M-K-2***  *7M-K-3* | | ***K-12, K-9*** | *870,00* | *100%* | *-* | *-* | *1. Novada vēstures izzināšana, muzeja krājuma papildināšana ar jauniem pētnieciskā darba materiāliem un muzeja krājuma priekšmetiem.*  *2. Izstādes, sarunu cikli novada tēla popularizēšanai.*  *3. Novada vēstures izzināšana.*  *4. Meistarklase novada nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšana.* | ***870,00*** |  |  |  |  | | |
| ***Rojas muzejs*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***K-14*** | *Atbalsts Rojas Jūras zvejniecības muzeja darbībai* | | ***7M-K-6*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18*** | *2 930,00* | *100%* | *-* | *-* | *1. Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem, biedru nauda, darba braucieni iekšzemē;*  *2. Administratīvie izdevumi (ceļojošā izstāde, āra stendi Rojas kultūrvidē un muzeja āra ekspozīcijā, reprezentatīvie muzeja suvenīri, AKLAA licence, arhīva materiālu kopēšana, lielformāta priekšmetu skenēšana).* | ***2 930,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-40*** | *Rojas Jūras zvejniecības muzeja uzturēšanas izmaksas* | | ***7M-K-6*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18*** | *57 981,00* | *100%* | *-* | *-* | *Darbinieku mēnešalga, piemaksas par virsstundu un papildu darbu, vienreizēja atvaļinājuma piemaksa, nodokļi, Uzņēmuma līgumi darbiniekiem par papildu darbu muzeja pedagoģiskās programmas “Meļu klubiņš” vadīšanu.* | ***57 981,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-4*** | *Vai tu mīli jūru* | | ***7M-K-2*** | | ***K-3, K-12, K-9*** | *144 476,70* | *10% +* | *90%* | *-* | *Izbūvēts jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centrs* | ***144 476,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-41*** | *Rojas Jūras zvejniecības muzeja apsaimniekošanas izmaksas* | | ***7M-K-6*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18*** | *13 995,00* | *100%* | *-* | *-* | *1. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem (sakaru, ūdens un kanalizācijas, elektroenerģijas pakalpojumi).*  *2. Transporta pakalpojumi, degviela.*  *3. Iestādes apsaimniekošanas materiāli un apsaimniekošanas pakalpojumi.*  *4. Muzeja darbības nodrošināšanai nepieciešamā inventāra un pamatlīdzekļu iegāde****.***  *5. Pasūtīti un iegādāti novadu raksturojoši suvenīri tirgošanai novada tēla popularizēšanai.* | ***13 995,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-7*** | *Ekspozīcijas “Amatniecība” aktualizēšana un modernizēšana.* | | ***7M-K-6*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18*** | *7 000,00* | *10%* | *90%* | *\_* | *Ekspozīcijas “Amatniecība” aktualizēšana, modernizēšana .Aktualizēt un pārveidot pašreizējo muzeja ekspozīciju “Amatniecība”, veicinot seno prasmju izzināšanu, atpazīšanu un saglabāšanu, paredzot ekspozīcijā iespēju praktiski darboties****.*** | ***7 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-42*** | *Rojas Jūras zvejniecības muzeja pasākumu plāns* | | ***7M-K-5***  ***7M-K-6*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18*** | *1 700,00* | *100%* | *VKKF – 7 000,00* | *-* | *1. “Ģimenes sestdiena”, “Pētniecisko lasījumu diena”, “Pārgājiens ar vēsturnieku”, “Rojnieka stāsti”, “Atmiņu pēcpusdiena – Līvija Šteinbauma” – pasākumu cikli novada vēstures izzināšana dažādām auditorijām.*  *2. Rudens tirgus muzejā. Sarīkots Rudens tirgus pasākums Rojas Jūras zvejniecības muzeja āra teritorijā;*  *3. Muzeju nakts. Sarīkots Muzeju nakts pasākums;*  *7. Mākslas un muzeja krājuma izstādes Rojas muzeja izstāžu zālē. (7 izstādes).* | ***1 700,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-15*** | *Grāmata par zivju ēdieniem, zvejniecības tradīcijām, zvejniecības vēsturiskā attīstība, tendences un laikam raksturīgie zivju ēdieni* | | *7M-K-8* | | ***K-14*** | *4 000,00* | *15%* | *85%* | *-* | *Grāmata (nelielas grāmatiņas) izdošanu par mūsu puses zivju ēdieniem, zvejniecības tradīcijām, zvejniecības vēsturiskā attīstība, tendences un laikam raksturīgie zivju ēdieni* | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** |  |  |  | | |
| ***K-16*** | *Ģipkas krustu alejas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana* | | *7M-K-8* | | ***K-14*** | *50 000,00* | *10%* | *90%* | *\_* | *Atjaunot vecos krustus un žoga, celiņu atjaunošana* | ***50 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-3*** | *Informatīvie stendi muzejā* | | ***7M-K-5***  ***7M-K-6*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18*** | *10 000,00* | *10%* | *90%* | *\_* | *Informatīvie stendi pie padomju istabas vai padomju istabā.* | ***10 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-9*** | *Rojas Jūras zvejniecības muzeja ekspozīcijas “Amatniecība” aktualizēšana un modernizācija.* | | ***7M-K-5***  ***7M-K-6*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18*** | *20 000,00* | *100%* | *\_* | *\_* | *Veidot mūsdienu apmeklētājam interesantu ekspozīciju.* | ***20 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-11*** | *Vēsturisko zvejas laivu atjaunošana.* | | ***7M-K-5***  ***7M-K-6*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18*** | *50 000,00* | *100%* | *\_* | *\_* | *Restaurēt Rojas muzeja āra ekspozīcijā esošās divas zvejas laivas un paplašināt pašreizējo laivu nojumi.* | ***50 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-12*** | *Rojas Jūras zvejniecības muzeja ēkas ārējās fasādes atjaunošana un cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejamas vides nodrošināšana.* | | ***7M-K-5***  ***7M-K-6*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18*** | *200 000,00* | *100%* | *\_* | *\_* | *Atjaunot muzeja ēkas fasādi, paredzot vietu sienas projekcijām.* | ***200 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-35*** | *Izstādes K.Valdemāra personība un viņa devums Rojas novadam izveide.* | | ***7M-K-5***  ***7M-K-6*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18*** | *50 000,00* | *100%* | *\_* | *\_* | *Izveidot izzinošu pastāvīgo izstādi par K.Valdemāru un viņa devumu Rojas novadam.* | ***50 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-21*** | *Izzinoša roteļu izstāde bērniem muzejā* | | ***7M-K-5***  ***7M-K-6*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18*** | *200 000,00* | *100%* | *\_* | *\_* | *Izzinošā rotaļu istaba bērniem* | ***200 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***Rojas Kultūras centrs*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***K-19*** | *KC apsaimniekošana* | | ***7M-K-8*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20*** | *45 333,00* | *100%* | *-* | *-* | *Apkure, ūdens, kanalizācija, elektroenerģija, iekārtu, aparatūras, inventāra remonti, nekustāmā īpašuma uzturēšana, iestādes uzturēšana, biroja preces, sīkais inventārs, saimniecības preces, mīkstais inventārs, saimnieciskie pamatlīdzekļi.* | ***45 333,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-18*** | *Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana* | | ***7M-K-8*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20*** | *200 000,00* | *10%* | *90%* |  | *Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana* | ***200 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-20*** | *KC uzturēšana* | | ***7M-K-8*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20*** | *122 322,00* | *100%* | *-* | *-* | *Darbinieku mēnešalga, aizvietošana atvaļinājuma laikā, slimības nauda, 30% atvaļinājuma piemaksa, VSA obligātās iemaksas.* | ***122 322,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-22*** | *Pašdarbības pulciņu darbība* | | ***7M-K-8*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20*** | *3 780,00* | *100%* | *-* | *-* | *Mācības, materiāli, fonogramma, skate, kopmēģinājumi, jubilejas pasākumi, dalība konkursos* | ***3 780,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-23*** | *KC pasākumi +*  *Senjoru deju republikāniskie svētki* | | ***7M-K-8*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20*** | *44 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *1.Valsts un tradicionālie pasākumi, reklāma – 1000,00;*  *2.AKKA/LAA – 2 500,00;.*  *3. Apdrošināšana 4100,00;*  *4. Filmēšanas un foto pakalpojumi, salūti – 800,00;*  *5. Neparedzētais pasākums, svētki mazajos ciemos – 1000,00+ 1000,00.* | ***44 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-24*** | *Lieldienu pasākums* | | ***7M-K-8*** | | ***K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21*** | *400,00* | *100%* | *-* | *-* | *Sarīkots Lieldienu pasākums 2020. gadam* | ***400,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-25*** | *Senās uguns nakts pasākums* | | ***7M-K-8*** | | *K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22* | *3 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Senās uguns nakts pasākums* | ***3 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-26*** | *Represēto pasākums* | | ***7M-K-8*** | | *K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22, K-23* | *600,00* | *100%* | *-* | *-* | *Represēto pasākums* | ***600,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-27*** | *18. novembra pasākums* | | ***7M-K-8*** | | *K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22, K-23, K-24* | *3 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *18. novembra pasākums* | ***3 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-28*** | *Līgo svētki* | | ***7M-K-8*** | | *K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22, K-23, K-24, K-25* | *3 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Līgo svētki* | ***3 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-29*** | *Rojas novada svētki* | | ***7M-K-8*** | | *K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22, K-23, K-24, K-25, K-26* | *10 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Rojas novada svētki* | ***10 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-30*** | *Jaungada balle* | | ***7M-K-8*** | | *K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22, K-23, K-24, K-25, K-26, K-27* | *3 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Jaungada balle* | ***3  000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-31*** | *Lāčplēša diena* | | ***7M-K-8*** | | *K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22, K-23, K-24, K-25, K-26, K-27, K-28* | *400,00* | *100%* | *-* | *-* | *Lāčplēša diena* | ***400,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-32*** | *Meklējam solistu* | | ***7M-K-8*** | | *K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22, K-23, K-24, K-25, K-26, K-27, K-28, K-29, K-30* | *3 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Meklējam solistu* | ***3 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-33*** | *RojaL, kino brīvdienas* | | ***7M-K-8*** | | *K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20 K-21, K-22, K-23, K-24, K-25, K-26, K-27, K-28, K-29, K-31* | *8 500,00* | *100%* | *-* | *-* | *RojaL, kino brīvdienas* | ***8 500,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-34*** | *Egles iedegšanas svētki* | | ***7M-K-8*** | | *K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22, K-23, K-24, K-25, K-26, K-27, K-28, K-29, K-31, K-32* | *2 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Egles iedegšanas svētki* | ***2 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-36*** | *Zvejniek svētki* | | ***7M-K-8*** | | *K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22, K-23, K-24, K-25, K-26, K-27, K-28, K-29, K-31, K-32, K-33* | *26 401,00* | *100%* | *-* | *-* | *Zvejniek svētki* | ***26 401,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-53*** | *Jūras vieno* | | ***7M-K-8*** | | *K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22, K-23, K-24, K-25, K-26, K-27, K-28, K-29, K-31, K-32, K-33* | *5 000,00* | *\_* | *100%* | *\_* | *Attīstīt sadarbību kultūras jomā ar sadraudzības pilsētu Valdemārsvīku (Zviedrijā).* | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | | |
| ***K-54*** | *Rīga dimd* | | ***7M-K-8*** | | *K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22, K-23, K-24, K-25, K-26, K-27, K-28, K-29, K-31, K-32, K-33* | *3 000,00* | *100%* | *\_* | *\_* | *Kurzemes un Rīgas reģiona pūtēju orķestris* | ***1 500,00*** | ***1 500,00*** |  |  |  | | |
| ***Rojas novada sporta organizators*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***K-39*** | *Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai.*  *Sporta pasākumi Rojas novadam* | | ***7M-K-8*** | | *K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22, K-23, K-24, K-25, K-26, K-27, K-28, K-29, K-31, K-32, K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22, K-23, K-24, K-25, K-26, K-27, K-28, K-29, K-31, K-32, K-33, K-34* | *6 676,00* | *100%* | *-* | *-* | *Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai* | ***6 676,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-49*** | *Alga sporta organizēšana* | | ***7M-K-8*** | | *K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22, K-23, K-24, K-25, K-26, K-27, K-28, K-29, K-31, K-32, K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22, K-23, K-24, K-25, K-26, K-27, K-28, K-29, K-31, K-32, K-33, K-34* | *7 786,00* | *100%* | *-* | *-* | *Alga sporta organizēšana* | ***7 786,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-38*** | *Biedru naudas, dalības maksas* | | ***7M-K-8*** | | *K-14, K-15, K-16, K-18, K-19, K-20, K-21, K-22, K-23, K-25, K-26, K-27, K-28, K-29, K-31, K-32, K-33, K-34* | *3 060,00* | *100%* | *-* | *-* | *Biedru naudas, dalības maksas* | ***3 060,00*** |  |  |  |  | | |
| ***Rojas bibliotēka*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***K-13*** | *Bibliotēku krājumu papildināšana* | | ***7M-K-8*** | | *K-13, K-14* | *6 200,00 R*  *4 100,00 K* | *100%* | *-* | *-* | *Novada publisko bibliotēku krājuma kvalitātes uzlabošanas nodrošināšana* | ***10 300,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-17*** | *Bibliotēku infrastruktūras un materiālās bāzes attīstība Rojas novadā* | | ***7M-K-8*** | | *K-13, K-14, K-36* | *4 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Veikta aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju, tehniskā aprīkojuma iegāde* | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** |  | | |
| ***K-43*** | *Novada bibliotēku IT pakalpojumu attīstība* | | ***7M-K-8*** | | *K-13, K-14, K-36* | *4 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Pakāpeniski atjaunotas informācijas tehnoloģijas un veikta tehniskā aprīkojuma iegāde* | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** |  | | |
| ***K-45*** | *Atbalsts bibliotēkas darbībai* | | ***7M-K-8*** | | *K-13, K-14, K-36* | *3 160,00* | *100%* | *-* | *-* | *Komandējumi, dienas naudas, dalības maksas, sakaru pakalpojumi, veselības pārbaudes, informācijas sistēmas uzturēšana, administratīvie izdevumi*  *Rojas bibliotēka* ***1 785,00 EUR***  *Kaltenes bibliotēka* ***1 375,00 EUR*** | ***3 160,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-46*** | *Uzturēšanas izmaksas* | | ***7M-K-8*** | | *K-13, K-14, K-36* | *48 567,00* | *100%* | *-* | *-* | *Darbinieku algas, piemaksas, nodokļi, autoratlīdzības*  *Rojas bibliotēka* ***35 740,00 EUR***  *Kaltenes bibliotēka* ***12 827,00 EUR*** | ***48 567,00*** |  |  |  |  | | |
| ***K-44*** | *Pašvaldības informatīvā izdevuma izdošana* | | ***7M-K-6*** | | *K-10* | *23 756,00* | *100%* | *-* | *-* | *Veikta regulāra Rojas novada informatīvā izdevuma "Banga" izdošana 1 reizes mēnesī* | ***23 756,00*** |  |  |  |  | | |
| ***4.IZGLĪTĪBA*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Rojas vidusskola*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***IZ-2*** | *Arodizglītības programmu attīstība ar novada specializāciju saistītajās jomās* | | ***7M-IZ-1*** | | *IZ-5, IZ-6, IZ-17* | *500 000,00* | *15%* | *85%* | *-* | *Arodizglītības programmu attīstība ar novada specializāciju saistītajās jomās* |  | ***500 000,00*** |  |  |  | | |
| ***IZ-3*** | *Skolēnu iesaistīšanās jaunatnes programmā “Rojas mazpulki”* | | ***7M-IZ-2*** | | *IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-24* | *1 950,00* | *100%* | *-* | *-* | *Rojas vidusskolā tiek nodrošinātas jaunatnes organizācijas “Mazpulki” nodarbības, kas pilnveido skolēnu līderības un komunikācijas prasmes* | ***150,00*** | ***300,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** | | |
| ***IZ-4*** | *Ikgadēja pedagogu godināšana par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, ZPD lasījumos* | | ***7M-IZ-2*** | | *IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29* | *9 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Godināti un materiāli stimulēti pedagogi, kuri sagatavojuši izglītojamos, kuri sasnieguši augstus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, ZPD lasījumos* | ***1 500,00*** | ***2 500,00*** | ***2 500,00*** | ***2 500,00*** |  | | |
| ***IZ-5*** | *Rojas vidusskolas remontdarbu plāns* | | ***7M-IZ-1*** | | *IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29* | ***7 093,00***  *5 000,00*  ***720,00***  ***8 872,00***  ***9 980,00***  *11 640,00*  *11 977,00*  *9 179,00*  *9000,00*  *12 000,00*  *4 500,00*  *41 000,00*  *35 000,00*  *165 961,00* | *100%* | *-* | *-* | ***1. Informātikas klases remonts – atjaunošana, mēbeļu nomaiņa. Izremontēta informātikas klase atbilstoši drošības prasībām –******7 093,00+****5 000,00(mēbeles) =12 093,00 EUR.*  ***2. Skolas virtuves āra trepju remonts – 720,00 EUR - drošības noteikumu ievērošana***  ***3. Skolas fasādes mazgāšana un krāsošana – saremontētas daļa no skolas ārsienām – 8872,00 EUR.***  ***4. Interneta pieslēguma pārbūve - sakārtots interneta pieslēgums 9 980,00 EUR.***  *5. Ventilācijas skursteņu tīrīšana; logu mazgāšana, ikgadējie remontdarbi -*  *11 640,00 EUR.*  *6. Zēnu ģērbtuves remonts – sakārtota ventilācija, dušas, ģērbtuves telpa –*  *11 977,00 EUR – ievērotas drošības un higiēnas prasības.*  *7. Meiteņu ģērbtuves remonts – 9179,00 EUR – ievērotas drošības un higiēnas prasības.*  *8. Daļa no skolas fasādes remonta – 9 000,00 – notīrīta sēnīte no sienas, atjaunota skolas fasāde.*  *9. Interneta pārbūve 1. un 2.stāvā 10 000,00 + 12 000,00 – sakārtota daļa no interneta pieslēguma atbilstoši prasībām.*  *10. Ūdens cauruļu maiņa sākumskolas korpusā– 4 500,00. Sakārtots santehnikas mezgls, nomainītas vecās ūdens caurules.*  *11. Sporta zāle griestu, sienas, tribīņu remonts- 41 300,00 EUR Likvidēts pelējums, sakārtota sporta zāle prasībām.*  *12. Bibliotēkas remonts un telpu labiekārtošana atbilstoši mūsdienu prasībām - 35 000,00 EUR.* | *26 665,00* | *139 296,00* |  |  |  | | |
| ***IZ-6*** | *Rojas vidusskolas apsaimniekošanas plāns* | | ***7M-IZ-1*** | | *IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29* | *2250,00*  *13 475,00*  *12 247,00*  *1645,00*  *3582,00*  *950,00*  *3033,00*  *180,00*  *350,00*  *3200,00*  *1150,00*  *3640,00*  *4210,00*  *450,00*  *2760,00*  *3615,00*  *53 461,00* | *100%* | *-* | *-* | *1. 6-gadnieku grupas “Pūcītes” uzturēšana – 2 250,00 EUR.*  *2. Mūsdienīgu mācību līdzekļu iegāde, 2 interaktīvie ekrāni, 3 datu kameras, 4 datori, sporta inventārs, lai īstenotu jauno izglītības saturu – 13 475,00 EUR.*  *3. Iegādātas skolēniem mācību darbam nepieciešamās grāmatas un darba burtnīcas – 12 247,00 EUR.*  *4. Notikuši audzinoši un izglītojoši pasākumi Rojas vidusskolas skolēniem –*  *1 645,00 EUR.*  *5. Nodrošināta nekustamā īpašuma uzturēšana, apsardze 3 582,00 EUR.*  *6. Iegādāti žetoni, pildspalvas, RV simboliku – 950,00 EUR.*  *7. Abonēta e-klase, ”Lielvāds” platforma soma.lv, ABC “Zvaigzne” platforma, virtuālās skolas platforma, uzdevumi.lv nodrošināta skolas mājaslapas uzturēšana – 3 033,00 EUR*  *8.Abonēts “Ilustrētā Junioriem”, “Pūcīte”, “Avenīte”, “Talsu Vēstis”– 180,00 EUR.*  *9. Iegādāti nepieciešamie materiāli meiteņu un zēnu mājturības stundām*  *- 350,00 EUR.*  *10. Nodrošināti sakaru pakalpojumi, interneta pieslēgums – 3 200,00 EUR.*  *11. Nodrošināts iekārtu, aparatūras remonts – 1 150,00 EUR.*  *12. Nodrošināts kārtējais remonts - grīdas krāsošana, lakošana, spuldžu, vadu nomaiņa – 3 640,00 EUR.*  *13. Iegādāti dezinfekcijas, tīrīšanas līdzekļi, roku dvieļi, tualetes papīrs – 4 210,00 EUR .*  *14. Nomainītas smiltis Dabas vides estētikas studijā - 450,00 EUR.*  *15. Iegādātas biroja preces, toneri – 2 760,00.*  *16. Iegādāti skolēni galdi un krēsli, biroja krēsli, tāfele, mikroskopi – 3 615,00 EUR.* | *53 461,00* |  |  |  |  | | |
| ***IZ-7*** | *Apsaimniekošanas izdevumi par Rojas vidusskolas uzturēšanu* | | ***7M-IZ-1*** | | *IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29* | *42 120,00* | *100%* | *-* | *-* | *Samaksāti rēķini par apkuri, ūdeni, kanalizāciju, elektrību.* | ***42 120,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-8*** | *Atbalsts RVS* | | ***7M-IZ-1*** | | *IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29* | *400,00*  *162 371,00*  *530 236,00*  *24 596,00*  *982,00*  *1 525,00*  *2 000,00*  *722 110,00* | *100%* | *-* | *-* | *1. Novadīti kursi skolēniem,, vecākiem – 400,00 EUR.*  *2. Samaksāta s algas, nodokļi un pabalsti Rojas vidusskolas pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem – 162 371,00 EUR, pedagogiem mērķdotācijas 530 236,00 EUR mērķdotācijas sešgadnieku pedagogiem 24 596,00 EUR.*  *3. Nodrošināta dalība starptautiskajā konkursā “Ķengurs”, bibliotēkas programmas darbošanās, dalības maksas angļu valodas publiskās runas konkursos – 982,00 EUR.*  *4. Nodrošinātas darbiniekiem darba devēja veselības pārbaudes, pabalsti – 1525,00 EUR.*  *5. Noorganizēts skolas salidojums – 2000,00 EUR.* | ***722 110,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-9*** | *Transporta izdevumi skolēnu olimpiādēm, konkursiem, skolotāju kursiem* | | ***7M-IZ-1*** | | *IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29* | *3 200,00* | *100%* | *-* | *-* | *Skolēni un skolotāji piedalījušies mācību olimpiādēs, konkursos, ZPD lasījumos, apmeklēti kursi.* | ***3 200,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-10*** | *Skolas piens* | | ***7M-IZ-1*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29*** | *2 919,00* | *-* | *100%* | *--* | *Nodrošināts Skolas piens 6-gadniekiem līdz 9.klasei – 2 919,00 EUR.* | ***2 919,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-11*** | *Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana VSK* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25*** | *6 750,00* | *100%* | *-* | *-* | *Paaugstināta pedagogu profesionālā kompetence A un B programmu kursos (programmēšana, digitālās prasmes, bērnu tiesību aizsardzība, mācību priekšmetu metodika, klasvadība, izglītības iestādes vadība, higiēnas un drošības prasību ievērošana u.c.) – 750,00.* | ***750,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** |  | | |
| ***IZ - 76*** | *Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25*** | *8 528,00* | *100%* | *\_* | *\_* | *Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.* | ***8 528,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ - 81*** | *Karjeras pasākumu īstenošana* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29, IZ-30, IZ-31, IZ-32, IZ-33, IZ-34*** | *3 877,00* | *-* | *100%* | *-* | *Ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumi;*  *tikšanās ar absolventiem;*  *tikšanās ar uzņēmējiem un dažādu profesiju pārstāvjiem;*  *karjeras konsultantu pakalpojumi;*  *tikšanās ar profesionālo un augstāko izglītības iestāžu pārstāvjiem.* | ***3 877,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ - 82*** | *Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29, IZ-30, IZ-31, IZ-32, IZ-33, IZ-34*** | *9 326,00* | *100%* | *-* | *-* | *Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.* | ***9 326,00*** |  |  |  |  | | |
| ***Sporta skola*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***IZ-12*** | *Sporta skolas uzturēšana* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-24*** | *33 618,00* | *100%* | *-* | *Valsts un pašvaldības* | *Sporta skolai pedagogu un medmāsas atalgojums, uzņēmuma līgumi.* | ***33 618,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ - 13*** | *Atbalsts Sporta skolas darbībai* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-24*** | *7 007,00* | *100%* | *-* | *Valsts un pašvaldības* | *1. Dienas nauda iekšzemē-Vieglatlētikas nometne pavasara brīvdienās Kuldīgā 3 dienas, 2 x gadā darbiniekiem, iestādes vadītājam uz kursiem, semināriem, 7 darbiniekiem pieredzes apmaiņas brauciens 2 dienas Latvijā.*  *2. Pārējie komandējuma, darba braucienu izdevumi iekšzemē-Naktsmītnes uz direktoru semināru 2 x gadā;*  *Naktsmītnes burāšanas sacensībās trenerim, audzēkņiem; Kuldīgā vieglatlētikas nometne pavasara brīvdienās 3 dienas.* | ***7 007,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ - 16*** | *Sporta skolai Izdevumi par transporta pakalpojumiem* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-24*** | *2 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *1.Sporta skolai Izdevumi par transporta pakalpojumiem.*  *2.Degviela.* | ***2 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-17*** | *Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-24*** | *8 716,00* | *100%* | *-* | *-* | *Biroja preces*  ***Inventārs***  *Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai*  *1.Reklāmas suvenīri*  *2.Avota ūdens “Venden”*  *3.Balviņas, saldumi*  *4.Medaļas un kausi*  *5.Vasaras strītbolam apbalvojumi* | ***8 716,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-25*** | *Sporta skolas treneru darba un atpūtas telpas izveide* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-24*** | *9 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Sporta skolas treneru darba un atpūtas telpas izveide-pārbūvēt dušu telpu vidusskolas 2.stāvā pie semināru zāles.* |  | ***9 000,00*** |  |  |  | | |
| ***PII “Zelta zivtiņa”*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***IZ-20*** | *Rojas PII “Zelta zivtiņa” teritorijas labiekārtošana* | | ***7M-IZ-3*** | | ***IZ-7, IZ-7\*, IZ-8,***  ***IZ-9*** | *50 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Rojas PII “Zelta zivtiņa” teritorijas labiekārtošana (rezervju kāpņu pārbūve, teritorijas nožogojuma atjaunošana u.c.).* |  | ***1 000,00*** | ***24 000,00*** | ***25 000,00*** |  | | |
| ***IZ-21*** | *Rojas PII “Zelta zivtiņa” rotaļlaukumu un sporta laukuma aprīkojuma atjaunošana.* | | ***7M-IZ-3*** | | ***IZ-7, IZ-7\*, IZ-7\*\*, IZ-8, IZ-9*** | *25 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Atjaunots rotaļlaukumu un sporta laukuma aprīkojums.* |  | ***10 000,00*** | ***15 000,00*** |  |  | | |
| ***IZ-22*** | *PII “Zelta zivtiņa” IT aprīkojuma iegāde* | | ***7M-IZ-3*** | | ***IZ-7, IZ-7\*, IZ-7\*\*, IZ-8, IZ-9*** | *4 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Iegādāts PII “Zelta zivtiņa” IT aprīkojums (portatīvie datori, digitālie ekrāni, interaktīvās tāfeles u.c.).* | ***4 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-7*** | *Rojas PII „Zelta zivtiņa” piebūves projekta būvniecības iecere un būvniecība* | | ***7M-IZ-3*** | | ***IZ-7, IZ-7\*, IZ-7\*\*, IZ-8, IZ-9*** | *200 000,00* | *30%* | *70%* | *-* | *Rojas PII „Zelta zivtiņa” izbūvētas piebūves.* |  |  | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** |  | | |
| ***IZ-23*** | *Rojas PII “Zelta zivtiņa” remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi* | | ***7M-IZ-3*** | | ***IZ-7, IZ-7\*, IZ-7, IZ-8, IZ-9*** | *7 025,00* | *100%* | *-* | *-* | *Rojas PII “Zelta zivtiņa” veikti remontdarbi.* | ***7 025,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-24*** | *PII “Zelta zivtiņa” vadītāja profesionālās darbības novērtēšana* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27*** | *800,00* | *100%* | *-* | *-* | *Veikta vadītāju novērtēšana atbilstoši 2016.gada 20.decembra MK noteikumiem Nr.831.* | ***800,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-25*** | *PII “Zelta zivtiņa” ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27*** | *14 750,00* | *100%* | *-* | *-* | *Tiek nodrošināta ēdināšana izglītojamiem.* | ***14 750,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-26*** | *PII “Zelta zivtiņa” apsaimniekošanas izdevumi* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27*** | *9 650,00* | *100%* | *-* | *-* | *1.Tiek nodrošināta higiēna prasību izpilde, iegādāti saimnieciskie līdzekļi, higiēnas preces****,*** *dezinfekcijas līdzekļi, Covid-19 izdevumi* ***– 3 500,00 EUR.***  *2. Tiek nodrošināta iestādes ikdienas uzturēšanas izdevumu segšana un pakalpojumu nodrošināšana –* ***1 950,00 EUR.***  *3. Iegādāts inventārs, aprīkojums, mācību līdzekļi, biroja preces, uzlabota materiālā bāze –* ***4 200,00 EUR.*** | ***9 650,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-27*** | *PII “Zelta zivtiņa” pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25*** | *500,00* | *100%* | *-* | *-* | *Paaugstināta pedagogu profesionālā kompetence A un B programmu kursos, semināros.* | ***500,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-28*** | *PII “Zelta zivtiņa” uzturēšana* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27*** | *242 750,00* | *100%* | *-* | *-* | *1.Tiek nodrošināta iestādes uzturēšanas izdevumu segšana -* ***225 050,00 EUR.***  *2.Valsts mērķdotācija, -* ***17 700,00 EUR.*** | ***242 750,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-29*** | *PII “Zelta zivtiņa” sakaru un komunālo pakalpojumu nodrošināšana* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27*** | *14 750,00* | *100%* | *-* | *-* | *Tiek nodrošināta iestādes sakaru un komunālie pakalpojumi.* | ***14 750,00*** |  |  |  |  | | |
| ***PII “Saulespuķe”*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***IZ-30*** | *PII „Saulespuķe” energoefektivitātes uzlabošana* | | ***7M-IZ-1*** | | ***IZ-1, IZ-2, SP-19, SP-20*** | *200 000,00* | *15%* | *85%* |  | *Veikta PII “Saulespuķe” siltināšana un energoefektivitātes uzlabošana.* |  | ***200 00,00*** |  |  |  | | |
| ***IZ-31*** | *Rojupes PII „Saulespuķe” žoga uzstādīšana ap sporta laukuma teritoriju* | | ***7M-IZ-3*** | | ***IZ-7, IZ-7\*, IZ-7\*\*, IZ-7\*\*\*, IZ-8*** | *3 000,00* | *100%* |  |  | *Jauna žoga uzstādīšana PII „Saulespuķe” sporta laukuma teritorijā.* |  | ***3 000,00*** |  |  |  | | |
| ***IZ-32*** | *PII “Saulespuķe” rotaļlaukumu aprīkojuma atjaunošana, teritorijas labiekārtošana un sporta laukuma atjaunošana* | | *7M-IZ-3* | | ***IZ-7, IZ-7\*, IZ-7\*\*, IZ-8, IZ-9*** | *3 000,00* | *100%* |  |  | *PII “Saulespuķe” rotaļlaukumu aprīkojuma atjaunošana un teritorijas labiekārtošana.* |  | ***3 000,00*** |  |  |  | | |
| ***IZ-33*** | *Jaunu pakalpojumu un programmu ieviešana Rojupes PII "Saulespuķe" (īslaicīgas bērnu pieskatīšanas pakalpojums darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām).* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-17*** | *4 500,00* | *100%* | *-* | *-* | *Jaunu pakalpojumu un programmu ieviešana Rojupes PII "Saulespuķe" (īslaicīgas bērnu pieskatīšanas pakalpojums; darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām).* |  | ***4 500,00*** |  |  |  | | |
| ***IZ-34*** | *Ārējo kāpņu pārbūve+ uzbrauktuve* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28*** | *2 300,00* | *100%* | *-* | *-* | *Ārējo kāpņu pārbūve+ uzbrauktuve.* | ***2 300,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-35*** | *Siltuma trases izvilkšana virs griestiem.* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28*** | *5 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Siltuma trases izvilkšana virs griestiem.* | ***5 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-37*** | *PII “Saulespuķe” uzturēšana* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28*** | *232 439,00* | *100%* | *-* | *-* | *1.Tiek nodrošināta iestādes uzturēšanas izdevumu segšana* ***– 213 154,00 EUR.***  *2.Valsts mērķdotācija****- 19 285,00 EUR.*** | ***232 439,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-38*** | *PII “Saulespuķe” sāls istabas izveide* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28*** | *10 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Izveidota sāls istaba – veselības uzlabošanai un nostiprināšanai PII ”Saulespuķe”.* |  | ***10 000,00*** |  |  |  | | |
| ***IZ-40*** | *PII “Saulespuķe” ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28*** | *12 600,00* | *100%* | *-* | *-* | *Tiek nodrošināta ēdināšana izglītojamiem.* | ***12 600,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-41*** | *Datortehnika* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28*** | *1 000,00* | *100%* | *\_* | *\_* | *Jaunas datortehnikas iegāde.* | ***1 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***Rojas Mūzikas un mākslas skola*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***IZ-35*** | *RMMS energoefektivitātes uzlabošana* | | ***7M-IZ-1*** | | ***IZ-1, IZ-2, SP-19, SP-20, IZ-8*** | *185 000,00* | *15%* | *85%* | *-* | *Veikta Rojas Mūzikas un mākslas skolas siltināšana un energoefektivitātes uzlabošana.* |  | ***185 000,00*** |  |  |  | | |
| ***IZ-36*** | *RMMS uzturēšana* | | ***7M-IZ-1*** | | ***IZ-1, IZ-2, SP-19, SP-20, IZ-8*** | *198 291,00* | *100%* | *-* | *-* | *Atalgojums, uzņēmuma līgumi, obligātā veselības pārbaude.* | ***198 291,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-37*** | *Atbalsts RMMS darbībai* | | ***7M-IZ-1*** | | ***IZ-1, IZ-2, SP-19, SP-20, IZ-8*** | *27 440,00* | *100%* | *-* | *-* | *1.Apmaiņas braucieni* ***200,00 EUR.***  *2.Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi* ***1 950,00 EUR.***  *3.Biedru naudas, dalības maksas* ***500,00 EUR.***  *4. Inventārs, mācību aprīkojums* ***4 400,00 EUR.***  *5.Skolas vēstures albuma izgatavošana* ***300,00 EUR.***  *6.Reprezentācijas izdevumi* ***5 450,00 EUR.***  *7. Mācību līdzekļi* ***4 500,00 EUR.***  *8.Datorprogrammas, datortehnika* ***10 140,00 EUR.*** | ***27 440,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-38*** | *RMMS apsaimniekošanas izdevumi* | | ***7M-IZ-1*** | | ***IZ-1, IZ-2, SP-19, SP-20, IZ-8*** | *26 274,00* | *100%* | *-* | *-* | *1.Apsaimniekošanas izdevumi (ūdens, apkure, u.c. –* ***20 000,00 EUR.***  *2. Biroja preces –* ***3 000,00 EUR.***  *3.preses izdevumi –* ***150,00 EUR.*** | ***26 274,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-39*** | *Pasākumu, meistarklašu organizēšana, dalība XVII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos* | | ***7M-IZ-1*** | | ***IZ-1, IZ-2, SP-19, SP-20, IZ-8*** | *7 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Koncerti, festivāli, konkursi, meistarklases, autorvakari, izstādes, radošās darbnīcas.* | ***7 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-40*** | *Konkursa Rojas ritmi 2020 plānošana, organizēšana.* | | ***7M-IZ-1*** | | ***IZ-1, IZ-2, SP-19, SP-20, IZ-8*** | *5 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Rojas ritmi 2021.gada 17.aprīlī.* | ***5 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-41*** | *RMMS remonta darbi* | | ***7M-IZ-1*** | | ***IZ-1, IZ-2, SP-19, SP-20, IZ-8*** | *4 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Remonta darbi.* | ***4 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-42*** | *Inventāra remonts, apkope* | | ***7M-IZ-1*** | | ***IZ-1, IZ-2, SP-19, SP-20, IZ-8*** | *1 300,00* | *100%* | *-* | *-* | *Klavieru, akordeonu skaņošanas darbi, apkope, pūšaminstrumentu remonts, datortehnikas uzturēšana.* | ***1 300,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-43*** | *Transporta pakalpojumi* | | ***7M-IZ-1*** | | ***IZ-1, IZ-2, SP-19, SP-20, IZ-8*** | *1 500,00* | *100%* | *-* | *-* | *Transporta pakalpojumi.* | ***1 500,00*** |  |  |  |  | | |
| ***BLPLC “Varavīksne”*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***IZ-44*** | *BLPJC „Varavīksne” energoefektivitātes uzlabošana, dzīvokļa pārbūve un iekārtošana nodarbībām BLPJC vajadzībām* | | | ***7M-K-3*** | ***K-4, K-6, K-7, IZ-21, IZ-23*** | *180 000,00* | *15%* | *85%* | *-* | *BLPJC „Varavīksne” ēka nosiltināta, uzlabota tās energoefektivitāte.* |  | ***90 000,00*** | ***90 000,00*** |  |  | |
| ***IZ-45*** | *BLPJC ‘’Varavīksne’’ uzturēšana* | | | ***7M-K-3*** | ***K-4, K-6, K-7, IZ-21, IZ-23*** | *21 984,00* | *100%* | *-* | *-* | *Atalgojums, uzņēmuma līgumi.* | ***21 984,00*** |  |  |  |  | |
| ***IZ-46*** | *Atbalsts BLPJC ‘’Varavīksne’’ darbībai* | | | ***7M-K-3*** | ***K-4, K-6, K-7, IZ-21, IZ-23*** | *50,00* | *100%* | *-* | *-* | *Dienas nauda.*  *Komandējumi, darba braucieni.*  *Ārvalstu braucieni.* | ***50,00*** |  |  |  |  | |
| ***IZ-47*** | *BLPJC ‘’Varavīksne’’ materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana* | | | ***7M-K-3*** | ***K-4, K-6, K-7, IZ-21, IZ-23*** | *10 171,00* | *100%* | *-* | *-* | *Iestādes uzturēšanas izdevumi:*  *1. sakaru pakalpojums,*  *2. komunālais pakalpojums;*  *3.elektrība;*  *4.veselības izziņas;*  *5.apmācības;*  *6.preses abonēšana;*  *7.telpu remonts;*  *8. ārpakalpojums;*  *9.inventāra remonts,*  *10.kancelejas preces;*  *11. izdevums pasākumiem;*  *12. suvenīrs balvām;*  *13.mazgāšanas līdzekļi;*  *14.saimniecības preces;*  *15. puķu un garšaugu stāds;*  *16.benzīns un eļļa pļaušanai pie centra;*  *17. mācību līdzeklis radošajām darbnīcām.* | ***10 171,00*** |  |  |  |  | |
| ***IZ-49*** | *Inventāra iegāde BLPJC ‘’Varavīksne’’* | | | ***7M-K-3*** | ***K-4, K-6, K-7, IZ-21, IZ-23*** | *853,00* | *100%* |  |  | *Inventārs:*  *-raketes, tenisa bumbiņas;*  *-spēles;*  *-inventārs radošajām darbnīcām;*  *-grābekļi;*  *-sēžam maisi;*  *-datora tumbas.* | ***853,00*** |  |  |  |  | |
| ***IZ-51*** | *Pamatlīdzekļi* | | | ***7M-K-3*** | ***K-4, K-6, K-7, IZ-21, IZ-23*** | *880,00* | *100%* |  |  | *Projektors;*  *metāla kāpnes uz jumta;*  *portatīvais dators.* | ***880,00*** |  |  |  |  | |
| ***BLPJC “Strops”*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***IZ-54*** | *BLPJC „Strops” energoefektivitātes uzlabošana* | ***7M-K-3*** | | | ***K-4, K-5, K-7, IZ-20, IZ-22*** | *50 000,00* | *15%* | *85%* | *-* | *BLPJC „Strops” ēka nosiltināta, uzlabota tās energoefektivitāte.* |  |  | ***50 000,00*** |  | |  | | | |
| ***IZ-55*** | *BLPJC “Strops” uzturēšana* | ***7M-K-3*** | | | ***K-4, K-5, K-7, IZ-20, IZ-22*** | *43 444,00* | *100%* | *-* | *-* | *Atalgojums, uzņēmuma līgumi.* | ***43 444,00*** |  |  |  | |  | | | |
| ***IZ-56*** | *Atbalsts BLPJC “Strops” darbībai* | ***7M-K-3*** | | | ***K-4, K-5, K-7, IZ-20, IZ-22*** | *100,00* | *100%* | *-* | *-* | *Dienas nauda;*  *darba braucieni.* | ***100,00*** |  |  |  | |  | | | |
| ***IZ-57*** | *BLPJC “Strops” uzturēšana un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana* | ***7M-K-3*** | | | ***K-4, K-5, K-7, IZ-20, IZ-22*** | *7 337,00* | *100%* | *-* | *-* | *Iestādes uzturēšanas izdevumi:*  *1. sakaru pakalpojums;*  *2. komunālais pakalpojums;*  *3.elektrība;*  *4.veselības izziņas;*  *5.apmācības;*  *6. remonts;*  *7. ārpakalpojums;*  *8.kancelejas preces;*  *9. izdevums pasākumiem;*  *10. suvenīrs balvām;*  *11.saimniecības preces;*  *12. puķu stāds;*  *13. materiāli radošajai darbnīcai.* | ***7 337,00*** |  |  |  | |  | | | |
| ***IZ-58*** | *Inventāra iegāde BLPJC “Strops”* | ***7M-K-3*** | | | ***K-4, K-5, K-7, IZ-20, IZ-22*** | *838,00* | *100%* | *-* | *-* | *Inventārs:*  *-virtuves inventārs;*  *-spēles;*  *-puķu podi;*  *-sēžam maisi;*  *-galdauti;*  *-raketes, bumbiņas, tenisa tīkls;*  *-inventārs radošajām darbnīcām;*  *-plauktiem bīdāmās durvis;*  *-plaukti;*  *-krēsli;*  *-koka rāmji gleznām;*  *-mikroviļņu krāsns.* | ***838,00*** |  |  |  | |  | | | |
| ***IZ-59*** | *Pamatlīdzekļi* | ***7M-K-3*** | | | ***K-4, K-5, K-7, IZ-20, IZ-22*** | *500,00* | *100%* | *-* | *-* | *Pamatlīdzekļi:*  *-elektriskā plīts;*  *-kafijas automāts;*  *-ārdurvis.* | ***500,00*** |  |  |  | |  | | | |
| ***IZ-61*** | *Izdevumi pensionāriem* | ***7M-K-3*** | | | ***K-4, K-5, K-7, IZ-20, IZ-22*** | *2 100,00* | *100%* | *-* | *-* | *Ziemassvētku pakas senioriem un invalīdiem.* | ***2 100,00*** |  |  |  | |  | | | |
| ***IZ-62*** | *“Centra telpu labiekārtošana radošo ideju realizēšanai”* | ***7M-K-3*** | | | ***K-4, K-5, K-7, IZ-20, IZ-22*** | *17 987,32* | *100%* | *-* | *-* | *Projekts.* | ***17 987,32*** |  |  |  | |  | | | |
| ***IZ-63*** | *Jauniešu apmaiņas projekts* | ***7M-K-3*** | | | ***K-4, K-5, K-7, IZ-20, IZ-22*** | *20 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Projekts.* | ***20 000,00*** |  |  |  | |  | | | |
| ***IZ-64*** | *“Čaklās rokas!”* | ***7M-K-3*** | | | ***K-4, K-5, K-7, IZ-20, IZ-22*** | *2 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Projekts.* | ***2 000,00*** |  |  |  | |  | | | |
| ***IZ-65*** | *Izdegšanas sindroms darbā.* | ***7M-K-3*** | | | ***K-4, K-5, K-7, IZ-20, IZ-22*** | *2 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Projekts.* | ***2,000,00*** |  |  |  | |  | | | |
| ***IZ-66*** | *Atbalsts jauniešu centru darbībai* | ***7M-K-3*** | | | ***K-4, K-5, K-7, IZ-20, IZ-22*** | *4 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Projekts.* | ***4 000,00*** |  |  |  | |  | | | |
| ***IZ-93*** | *Āra trenažieri Rudē* | ***7M-K-3*** | | | ***K-4, K-5, K-7, IZ-20, IZ-22*** | *30 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Projekts.* | ***30 000,00*** |  |  |  | |  | | | |
| ***IZ-94*** | *Dienas nometne* | ***7M-K-3*** | | | ***K-4, K-5, K-7, IZ-20, IZ-22*** | *4 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Projekts.* | ***4 000,00*** |  |  |  | |  | | | |
| ***IZ-95*** | *Atbalsts jauniešu centra darbībai* | ***7M-K-3*** | | | ***K-4, K-5, K-7, IZ-20, IZ-22*** | *4 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Projekts.* | ***4 000,00*** |  |  |  | |  | | | |
| ***IZ-96*** | *Jauniešu apmaiņas projekts* | ***7M-K-3*** | | | ***K-4, K-5, K-7, IZ-20, IZ-22*** | *30 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Projekts.* | ***30 000,00*** |  |  |  | |  | | | |
| ***Melnsila BLPJC*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***IZ-63*** | *Melnsila BLPJC – jauniešu centra energoefektivitātes uzlabošana* | | ***7M-K-3*** | | ***K-4, K-5, K-6, IZ-20, IZ-21*** | *150 000,00* | *15%* | *85%* | *-* | *Melnsila BLPJC ēka nosiltināta, uzlabota tās energoefektivitāte.* |  |  | ***150 000,00*** |  |  | | |
| ***IZ-64*** | *Melnsila BLPJC uzturēšana* | | ***7M-K-3*** | | ***K-4, K-5, K-6, IZ-20, IZ-21*** | *11 759,00* | *100%* | *-* | *-* | *Atalgojums, uzņēmuma līgumi.* | ***11 759,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-65*** | *Melnsila BLPJC uzturēšana un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana* | | ***7M-K-3*** | | ***K-4, K-5, K-6, IZ-20, IZ-21*** | *4 759,00* | *100%* | *-* | *-* | *Iestādes uzturēšanas izdevumi:*  *1.darba braucieni;*  *2. sakaru pakalpojums;*  *3. komunālais pakalpojums;*  *4.elektrība;*  *5.veselības izziņas;*  *6.apmācības;*  *7. remonts;*  *8. ārpakalpojums;*  *9.biroja preces;*  *10. izdevums pasākumiem;*  *11.degviela;*  *12.saimniecības preces;*  *13.degviela un eļļa zāles pļaušanai;*  *14. mācību līdzeklis radošajām darbnīcām.* | ***4 759,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-67*** | *Inventāra iegāde* | | ***7M-K-3*** | | ***K-4, K-5, K-6, IZ-20, IZ-21*** | *1 380,00* | *100%* | *-* | *-* | *Inventārs:*  *dūmu detektors, spēles, bumbas, katls, pastkastīte, galdauti, birstes.* | ***1 380,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-70*** | *Dienas nometnes vasarā*  *Jauniešu centros* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6,***  ***IZ-24*** | *9 000,00* | *15%* | *85%* | *-* | *Dienas nometnes vasarā.* | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** |  |  | | |
| ***IZ-71*** | *Atbalsts jauniešu centru darbībai* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6,***  ***IZ-23, IZ-25*** | *12 000,00* | *-* | *100%* | *-* | *Jauniešu centru materiālās bāzes papildināšana un veiktas apmācības.* | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** |  |  | | |
| ***IZ-72*** | *Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6,***  ***IZ-23*** | *32 418,00* | *-* | *100%* | *-* | *Slimības profilakses un veselību veicināšanas pasākumi.* | ***32 418,00*** |  |  |  |  | | |
| ***IZ-73*** | *Sadarbība ar citām izglītības sistēmas pārvaldes institūcijām Latvijā un ārpus tās* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6,***  ***IZ-23, IZ-25, IZ-26*** | *1 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Īstenota pieredzes apmaiņa ar citām izglītības sistēmas pārvaldes institūcijām Latvijā un ārpus Latvijas.*  *Ieviesti uzlabojumi novada izglītības pārvaldības jomā.* | ***250,00*** | ***250,00*** | ***250,00*** | ***250,00*** |  | | |
| ***IZ-75*** | *Jauniešu apmaiņas projekti* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27*** | *40 000,00* | *-* | *100%* | *-* | *ERASMUS+ jauniešu apmaiņas projekti.* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** |  | | |
| ***Rojas novada mācību iestādēm*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***IZ-77*** | *Vispārizglītojošo skolu starptautiskā sadarbība un projektu īstenošana* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29, IZ-30*** | *1 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Īstenoti sadarbības projekti.* | ***250,00*** | ***250,00*** | ***250,00*** | ***250,00*** |  | | |
| ***IZ-78*** | *PII starptautiskā sadarbība un projektu īstenošana* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29, IZ-30, IZ-31*** | *1 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Īstenoti sadarbības projekti.* | ***250,00*** | ***250,00*** | ***250,00*** | ***250,00*** |  | | |
| ***IZ-79*** | *Rojas MMS starptautiskā sadarbība un projektu īstenošana* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29, IZ-30, IZ-31, IZ-32*** | *1 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Īstenoti sadarbības projekti.* | ***250,00*** | ***250,00*** | ***250,00*** | ***250,00*** |  | | |
| ***IZ-80*** | *Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29, IZ-30, IZ-31, IZ-32, IZ-33*** | *15 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Izglītības iestādes nodrošinātas ar informācijas komunikāciju tehnoloģijām (personālie un/vai portatīvie datori, planšetdatori, projektori, digitālie ekrāni, interaktīvās tāfeles u.c.).* | ***3 750,00*** | ***3 750,00*** | ***3 750,00*** | ***3 750,00*** |  | | |
| ***IZ-82*** | *Metodiskās darbības koordinēšanas sistēmas nodrošināšana* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29, IZ-30, IZ-31, IZ-32, IZ-33, IZ-34, IZ-35*** | *2 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Nodrošināts metodiskais darbs izglītības jomā.* | ***500,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** |  | | |
| ***IZ-85*** | *Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra attīstība* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29, IZ-30, IZ-31, IZ-32, IZ-33, IZ-34, IZ-35, IZ-36, IZ-37, IZ-38, IZ-39, IZ-40*** | *5 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Telpu ierīkošana, materiālās bāzes papildināšana un modernizēšana, interešu grupu nodarbībām, dažādu pakalpojumu sniegšanai pagasta iedzīvotājiem.* | ***1 250,00*** | ***1 250,00*** | ***1 250,00*** | ***1 250,00*** |  | | |
| ***IZ-86*** | *Atbalsts jauniešu ideju attīstībai un īstenošanai*  *līdzdalības, izglītības un apmācības, sociālās iekļaušanas, vides, veselības un labklājības, nodarbinātības jomās* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29, IZ-30, IZ-31, IZ-32, IZ-33, IZ-34, IZ-35, IZ-36, IZ-37, IZ-38, IZ-39, IZ-40, IZ-41*** | *8 000,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Piesaistīts dažādu fondu finansējums projektos.*  *Sekmēta jauniešu pašiniciatīva, pašizziņa, uzņēmības kompetence.*  *Veicināta jauniešu iekļaušanās Rojas novada politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā, sporta un kultūras dzīvē.* | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** |  | | |
| ***IZ-87*** | *Dalība pasākumos, projektos reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29, IZ-30, IZ-31, IZ-32, IZ-33, IZ-34, IZ-35, IZ-36, IZ-37, IZ-38, IZ-39, IZ-40, IZ-41, IZ-42*** | *2 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Iesaistīti jaunieši reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmeņa pasākumos, projektos, apmācībās, konferencē.* | ***500,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** |  | | |
| ***IZ-88*** | *Jauniešu brīvprātīgā darba attīstīšana* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29, IZ-30, IZ-31, IZ-32, IZ-33, IZ-34, IZ-35, IZ-36, IZ-37, IZ-38, IZ-39, IZ-40, IZ-41, IZ-42, IZ-43*** | *1 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Brīvprātīgo darba koordinēšanas un apmācību sistēmas pilnveidošana*  *Pilnveidota sistēma brīvprātīgā darba stundu uzskaitei, iesaistīti jaunieši brīvprātīgajā darbā (kultūras, sporta pasākumu. organizēšanā, izglītībā, sociālā dienesta darbībā, sabiedriskajā kārtībā, u.c.)*  *Īstenoti informatīvie pasākumi, kas veicina jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā*  *Pilnveidota un regulāri papildināta brīvprātīgā darba iespēju informatīvā bāze*  *Reizi gadā notiek labāko brīvprātīgo darba veicēju un devēju godināšana.* | ***250,00*** | ***250,00*** | ***250,00*** | ***250,00*** |  | | |
| ***IZ-89*** | *Jaunatnes politikas un jauniešu dzīves kvalitātes monitorings* | | ***7M-IZ-2*** | | ***IZ-5, IZ-6, IZ-23, IZ-25, IZ-26, IZ-27, IZ-28, IZ-29, IZ-30, IZ-31, IZ-32, IZ-33, IZ-34, IZ-35, IZ-36, IZ-37, IZ-38, IZ-39, IZ-40, IZ-41, IZ-42, IZ-43, IZ-44*** | *2 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Izstrādātais jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments tiks izmantots darbā ar jaunatni, piemēram, plānojot brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centru darbību. Plānošanas dokuments tiks izmantots, startējot dažādos projektu konkursos.* | ***2 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***Mūžizglītība*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***IZ-91*** | *Mūžizglītības virziena izveide pieaugušo izglītības ietvaros* | | ***7M-IZ-4*** | | ***IZ-11, IZ-12, IZ-13, IZ-14, IZ-15*** | *5 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Rojas novada TIC darbojas novada mūžizglītības programmas vadītājs, kas organizē mūžizglītības pasākumus dažādās iedzīvotāju interešu sfērās sadarbībā ar novada izglītības iestādēm un pieaicinātiem pasniedzējiem.* |  | ***5 000,00*** |  |  |  | | |
| ***IZ-92*** | *Uzņēmējdarbības atbalsta centra attīstība mūžizglītības sistēmas ietvaros* | | ***7M-IZ-4***  ***+7M-TO-3*** | | ***IZ-10, IZ-11, IZ-12, IZ-14, IZ-15*** | *100 000,00* | *30%* | *70%* | *-* | *Mūžizglītības programmas vadītājs attīstījis atbalsta sistēmu arī uzņēmējdarbības jomā.* |  |  | ***100 000,00*** |  |  | | |
| ***5.AKTĪVS DZĪVESVEIDS*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Stadions*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***A-2*** | *Rojas hokeja laukuma un skeitparka uzlabošana* | | ***7M-A-1***  *+7M-TO-4* | | ***A-1, A-3, A-4,***  ***A-5, A-6, A-7,***  ***NT-4*** | *200 000,00* | *30%* | *70%* | *-* | *Rojas hokeja laukums aprīkots ar mākslīgajām saldēšanas iekārtām, izbūvētas ģērbtuves un jumts.* |  |  |  | ***200 000,00*** |  | | |
| ***A-3*** | *Futbola vārti 5 x 2 m*  *stadionam* | | ***7M-A-1*** | | ***A-1, A-2, A-3,***  ***A-5, A-6, A-7,***  ***NT-4, A-3*** | *1 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Iegādāti futbola vārti 5 x 2 m*  *Stadionam.* | ***1 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***A-7*** | *Atbalsts stadiona darbībai* | | ***7M-A-1*** | | ***A-1, A-2, A-3,***  ***A-5, A-6, A-7,***  ***NT-4, A-3*** | *5 030,00* | *100%* | *-* | *-* | *1.Grieztu remonts virs ieejas stadionā, elektrības sadales skapja nomaiņa, laternas uzstādīšana tribīnes galā, pludmales volejbola laukuma stabu betonēšana, noliktavas grīdas betonēšana, sporta laukumu līniju pārzīmēšana.*  *2. Muguras trenažieris.* | ***5 030,00*** |  |  |  |  | | |
| ***A-8*** | *Stadiona Apsaimniekošanas izdevumu* | | ***7M-A-1*** | | ***A-1, A-2, A-3,***  ***A-5, A-6, A-7,***  ***NT-4, A-3*** | *22 420,00* | *100%* | *-* | *-* | *Pakalpojumi (telefons, apkure, ūdens un kanalizācija, elektroenerģija, transports, apmācība, sporta pasākumi, inventāra remonts, apsardze, transporta noma, sanitāro kabīņu noma, biedra nauda).* | ***22 420,00*** |  |  |  |  | | |
| ***A-10*** | *Mīkstais sporta segums stadiona trenažieru zālē* | | ***7M-A-1*** | | ***A-1, A-2, A-3,***  ***A-5, A-6, A-7,***  ***NT-4, A-3*** | *3 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Trenažieru zālē ieklāts mīkstais sporta segums.* |  | ***3 000,00*** |  |  |  | | |
| ***A-16*** | *Stadiona uzturēšana* | | ***7M-A-1*** | | ***A-1, A-2, A-3,***  ***A-5, A-6, A-7,***  ***NT-4, A-3*** | *31 530,00* | *100%* | *-* | *-* | *Atlīdzība ( alga, piemaksa, darba devēja VSAOI.).* | ***31 530,00*** |  |  |  |  | | |
| **A-6** | *Āra trenažieru uzstādīšana Rojā pie stadiona un Rudē, Melnsilā* | | ***7M-A-1*** | | ***A-1, A-2, A-3,***  ***A-5, A-6, A-7,***  ***NT-4, A-3*** | *60 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Āra trenažieru uzstādīšana Rojā pie stadiona un Rudē, Melnsilā.* | ***60 000,00*** |  |  |  |  | | |
| **A-9** | *Tenisa korta izbūve Rudē* | | ***7M-A-1*** | | ***A-1, A-2, A-3,***  ***A-5, A-6, A-7,***  ***NT-4, A-3*** | *35 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Tenisa korta izbūve Rudē.* | ***35 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***A-18*** | *Automātiskā laistīšanas iekārta* | | ***7M-A-1*** | | ***A-1, A-2, A-3,***  ***A-5, A-6, A-7,***  ***NT-4, A-3*** | *25 000,00* | 60% | - | 40% | *Sporta laukuma dabīgā zāliena automātiskā laistīšanas iekārta.* | ***25 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***6.SOCIĀLĀ JOMA, SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***SJ-3*** | *Ģimeņu asistenta pakalpojumu nodrošināšana* | | **7M-SJ-1** | | **SJ-1, SJ-2, SJ-4, SJ-5, SJ-6** | *20 000,00* | 100% | - | - | *Ieviests ģimeņu asistenta pakalpojums.* | ***20 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***SJ-4*** | *Atbalstoši pasākumi ģimenēm* | | **7M-SP-1** | | **SJ-1, SJ-2, SJ-3, SJ-5, SJ-6** | *6 000,00* | 50% | 50% | - | *1.Rojas novada ģimenēm – Ziemassvētku pasākums daudzbērnu un trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm*  *2.Atbalsta un izglītojošās grupas*  *3. Mūzikas, mākslas, ergo terapijas, smilšu spēles terapijas*  *4. Minhenes agrīnās diagnostikas metodes ieviešana.* | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** |  |  | | |
| ***SJ-19*** | *Vides pieejamības nodrošināšana Rojas vidusskolā* | | ***7M-SP-8***  *+7M-IZ-1*  *+7M-NT-2* | | ***SJ-20, SJ-21,***  ***SJ-20, SJ-21*** | *50 000,00* | *30%* | *70%* | *-* | *Rojas vidusskola ir pieejama arī audzēkņiem un apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. Izbūvētas rampas, nodrošināta nokļūšana 2.stāvā un tualetē.* |  |  | ***50 000,00*** |  |  | | |
| ***SJ-20*** | *Vides pieejamības nodrošināšana Rojas Mūzikas un mākslas skolā* | | ***7M-SP-8***  *+7M-IZ-1*  *+7M-NT-2* | | ***SJ-20, SJ-21,***  ***SJ-19, SJ-21*** | *20 000,00* | *30%* | *70%* | *-* | *Rojas Mūzikas un mākslas skola ir pieejama arī audzēkņiem un apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.* |  |  | ***20 000,00*** |  |  | | |
| ***SJ-21*** | *Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana* | | ***7M-SP-8***  *+7M-IZ-1*  *+7M-NT-2* | | ***SJ-20, SJ-21,***  ***SJ-19, SJ-21*** | *80 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Rojas novada vecie cilvēki un personas ar funkcionāliem traucējumiem saņem Latvijas Samariešu apvienības sniegto aprūpes mājās pakalpojumu.* | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** |  |  | | |
| **SJ-24** | *Aktīva iesaistīšanās ar sociālo jomu saistīto profesionālo asociāciju darbā* | | ***7M-SP-8***  *+7M-IZ-1*  *+7M-NT-2* | | ***SJ-20, SJ-21,***  ***SJ-19, SJ-21*** | *200,00* | 100% | - | - | *Iesaistīšanās LPSDVA darbā – regulāra sanāksmju, semināru apmeklēšana.* | ***200,00*** |  |  |  |  | | |
| ***SJ-36*** | *Sociālā dienesta pakalpojumu attīstība, pilnveidošana personām ar garīga rakstura traucējumiem. Nodarbības, dažādas terapijas metodes, sociālo prasmju grupas.* | | ***RV-SJ-1*** | | ***SJ-1, SJ-18,***  ***SJ-17, SJ-24, SJ-35*** | *36 000,00* | 70% | 30% | *-* | *Sociālā dienesta pakalpojumu attīstība, pilnveidošana personām ar garīga rakstura traucējumiem. Nodarbības, dažādas terapijas metodes, sociālo prasmju grupas.* | ***9 000,00*** | ***9 000,00*** | ***9 000,00*** | ***9 000,00*** |  | | |
| ***SJ-37*** | *Stipras ģimenes pamati* | | ***RV-SJ-1*** | | ***SJ-1, SJ-18,***  ***SJ-17, SJ-24, SJ-35*** | *6 200,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Nodarbības jaunajām ģimenēm.* | ***3 100,00*** | ***3 100,00*** |  |  |  | | |
| ***SJ-40*** | *Bēbīšu skoliņas nodarbības* | | ***RV-SJ-1*** | | ***SJ-1, SJ-18,***  ***SJ-17, SJ-24, SJ-35*** | *2 000,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Bēbīšu skoliņas nodarbības.* | ***500,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** |  | | |
| ***SJ-41*** | *Nodrošināt darbinieku profesionalitātes pilnveidi* | | ***RV-SJ-1*** | | ***SJ-1, SJ-18,***  ***SJ-17, SJ-24, SJ-35, SJ-41*** | *6 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Nodrošināts līdzfinansējums darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai, super vīzijām.* | ***1 500,00*** | ***1 500,00*** | ***1 500,00*** | ***1 500,00*** |  | | |
| ***SJ-42*** | *Sociālā dienesta materiāli tehniskās bāzes pilnveide* | | ***RV-SJ-1*** | | ***SJ-1, SJ-18,***  ***SJ-17, SJ-24, SJ-35, SJ-41*** | *6 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Atjaunots un papildināts sociālā dienesta materiāli tehniskais aprīkojums*  *Ierīkotas un aprīkotas telpas sociālā dienesta vajadzībām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.* | ***2 500,00*** | ***1 500,00*** | ***1 500,00*** | ***500,00*** |  | | |
| ***SJ-43*** | *Sociālā dienesta ikdienas uzturēšana un citu pakalpojumu nodrošināšana* | | ***RV-SJ-1*** | | ***SJ-1, SJ-18,***  ***SJ-17, SJ-24, SJ-35, SJ-41, SJ-42*** | *243 133,00* | *100%* | *-* | *-* | *Tiek nodrošināta sociālā dienesta iestādes uzturēšanas izdevumu segšana.* | ***243 133,00*** |  |  |  |  | | |
| ***SJ-44*** | *Bāriņtiesas ikdienas uzturēšana un citu pakalpojumu nodrošināšana* | | ***RV-SJ-1*** | | ***SJ-1, SJ-18,***  ***SJ-17, SJ-24, SJ-35, SJ-41, SJ-42, SJ-43*** | *35 492,00* | *100%* | *-* | *-* | *Tiek nodrošināta bāriņtiesas iestādes uzturēšanas izdevumu segšana.* | ***35 492,00*** |  |  |  |  | | |
| ***SJ-45*** | *Pašvaldības policijas ikdienas uzturēšana un citu pakalpojumu nodrošināšana* | | ***RV-SJ-1*** | | ***SJ-1, SJ-18,***  ***SJ-17, SJ-24, SJ-35, SJ-41, SJ-42, SJ-43*** | *55 021,00* | *100%* | *-* | *-* | *Tiek nodrošināta pašvaldības policijas iestādes uzturēšanas izdevumu segšana.* | ***55 021,00*** |  |  |  |  | | |
| ***SJ-46*** | *Videokameru uzstādīšana publiskās teritorijās* | | ***RV-SJ-1*** | | ***SJ-1, SJ-18, SJ-17, SJ-24, SJ-35, SJ-41, SJ-42, SJ-43*** | *15 000,00* | *15%* | *85%* | *-* | *Uzstādītas videonovērošanas kameras publiskajās teritorijās iedzīvotāju drošības un kārtības nodrošināšanai.* | ***15 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***7.SATIKSME*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***S-1*** | *Rojas tilta pārbūve* | | ***7M-S-1*** | | ***S-1, S-2, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10, S-18*** | *2 000 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Rojas tilta pārbūve.* |  | ***2 000 000,00*** |  |  |  | | |
| ***S-3*** | *Ielu asfaltēšanas darbi Rojā Kļavu ielā* | | ***7M-S-1*** | | ***S-1, S-2, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10, S-18*** | *70 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Noasfaltēti aptuveni 225 m Kļavu ielā Rojas ciemā.* |  | ***70 000,00*** |  |  |  | | |
| ***S-4*** | *Grants seguma atjaunošana Kaltenē* | | ***7M-S-1*** | | ***S-1, S-2, S-3, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10*** | *90 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Atjaunots grants segums Kaltenē – ceļam „Vecā šoseja Kaltenē” – 600 m garumā.* |  | ***90 000,00*** |  |  |  | | |
| ***S-6*** | *Grants seguma atjaunošana Pūrciemā* | | ***7M-S-1*** | | ***S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-7, S-8, S-9, S-10*** | *585 000,00* | *64%* | *36%* | *-* | *Atjaunots grants segums Pūrciemā – ceļiem „Asfalts – Pūrciems” (0,78km) un “Kaļķu ceļš – Vecvilki” (1,5km).* |  | ***585 000,00*** |  |  |  | | |
| ***S-7*** | *Grants seguma atjaunošana Rudē* | | ***7M-S-1*** | | ***S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-8, S-9, S-10*** | *601 000,00* | *67%* | *33%* | *-* | *„Celmi – Iesalnieki” (2km), “Ŗudiķi – Vilkastes” (1,3km), “Kokdarbnīca – Dižpļavas” (2,65km) un “Kokdarbnīca – Kaulkalni – Šķūnis” (2 km)*  ***601 000,00 EUR.*** | ***601 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***S-8*** | *Grants seguma atjaunošana Melnsilā* | | ***7M-S-1*** | | ***S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-9, S-10*** | *725 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Atjaunots grants segums Melnsilā – ceļiem „Pirts – Apbūves kvartāls” un „Melnsils – Ezeru ferma” – 2,3 km garumā.* |  | ***725 000,00*** |  |  |  | | |
| ***S-10*** | *Tiltu rekonstrukcija pār Rojas upi Rudē un Rojā* | | ***7M-S-1*** | | ***S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-9, S-10*** | *500 000,00* | *15%* | *85%* | *-* | *Tilts pār Rojas upi Rudē un Rojā.* |  | ***500 000,00*** |  |  |  | | |
| ***S-1*** | *Rojas novada ceļu kvalitātes novērtējums* | | ***7M-S-1*** | | ***S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10*** | *15 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Veikts Rojas novada ceļu kvalitātes novērtējums.* |  | ***15 000,00*** |  |  |  | | |
| ***S-16*** | *Bruģa seguma izbūve Rojas stāvlaukumā pie pludmales, labiekārtošana* | | ***7M-S-3*** | | ***S-14*** | *300 000,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Bruģa seguma izbūve Rojas stāvlaukumā pie pludmales, labiekārtošana.* | ***300 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***S-18*** | *Ielu asfaltēšanas darbi Rojā Zvejnieku ielā* | | ***7M-S-1*** | | ***S-1, S-2, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10*** | *500 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Noasfaltēti Zvejnieku ielā Rojas ciemā.* |  |  |  | ***500 000,00*** |  | | |
| ***S-19*** | *Pašvaldības ceļu, ielu un laukumu ikdienas uzturēšana* | | ***7M-S-1*** | | ***S-1, S-2, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10, S-18*** | *471 597,00* | *100%* | *-* | *-* | *Veikta regulāra pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšana – ceļu greiderēšana, ceļmalu pļaušana, nomaļu planēšana, profilēšana un remonts, grāvju tīrīšana un profila atjaunošana, grants, šķembu seguma uzturēšana, melno segumu uzturēšana, brauktuves apzīmējumu atjaunošana, attīrīšana no sniega un slīdamības mazināšana.* | ***96 597,00*** | ***125 000,00*** | ***125 000,00*** | ***125 000,00*** |  | | |
| ***S-20*** | *Melnsils pievadceļa izbūve uzņēmējiem* | | ***7M-S-1*** | | ***S-1, S-2, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10, S-18*** | *270 000,00* | *\_* | *90%* | *10%* | *Veicināt Rojas novada līdzsvarotu attīstību un pieejamību Melnsils pludmalei, uzlabojot transporta infrastruktūru, paaugstinot transporta infrastruktūru, paaugstinot satiksmes drošību un apkārtējās vides kvalitāti.* | ***270 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***S-21*** | *Kaltenes pievadceļa izbūve uzņēmējiem* | | ***7M-S-1*** | | ***S-1, S-2, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10, S-18*** | *270 000,00* | *\_* | *90%* | *10%* | *Veicināt Rojas novada līdzsvarotu attīstību un pieejamību Kaltenes “Elzas” uzņēmumiem.* | ***270 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***S-22*** | *Stāvlaukuma izbūve* | | ***7M-S-1*** | | ***S-1, S-2, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10, S-18*** | *20 000,00* | *\_* | *90%* | *10%* | *Rudē, pie mājām -,,Mežrozes”.* | ***20 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***8. INŽENIERAPGĀDE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***IN-3*** | *Ielu apgaismojuma izbūve Rojā* | | ***7M-IN-3***  *+7M-SP-11*  *+7M-S-2* | | ***IN-4, IN-5, IN-6, IN-7, IN-8*** | *88 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Izbūvēts ielu apgaismojums Rojā.* | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***24 000,00*** | ***24 000,00*** |  | | |
| ***IN-11*** | *Rojas katlumājas rekonstrukcijas veikšana* | | ***7M-IN-5*** | | ***IN-3, IN-4, IN-6, IN-7, IN-8*** | *300 000,00* | *-* | *50%* | *50%*  *(Rojas DZKU)* | *Veikta Rojas katlu mājas rekonstrukcija, nodrošināta šķeldas katla padeves iekārtas un jauna katla ierīkošana.* | ***150 000,00*** | ***150 000,00*** |  |  |  | | |
| ***IN-4*** | *Āra apgaismojuma izbūve Rudē* | | ***7M-IN-3***  *+7M-SP-11*  *+7M-S-2* | | ***IN-3, IN-5, IN-6, IN-7, IN-8*** | *40 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Izbūvēts āra apgaismojums Rudē – līdz uzņēmuma „Rānda” ceham.* |  | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** |  |  | | |
| ***IN-5*** | *Āra apgaismojuma izbūve Ģipkā* | | ***7M-IN-3***  *+7M-SP-11*  *+7M-S-2* | | ***IN-3, IN-4, IN-6, IN-7, IN-8*** | *20 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Izbūvēts āra apgaismojums Ģipkā, posmā veikals – cehs.* |  |  | ***20 000,00*** |  |  | | |
| ***9.MĀJOKLIS, KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***MK-8*** | *Rojas ciema jauno Meža kapu infrastruktūras izveide* | | ***7M-MK-4*** | | ***MK-9, MK-8, MK-10*** | *150 000,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Izveidota Rojas jauno Meža kapu pamat infrastruktūra – celiņi, automašīnu stāvlaukums, kopīgie stādījumi, veikti nepieciešamie atmežošanas darbi.* | ***150 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***MK – 2*** | *Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas nosiltināšana* | | ***7M-MK-3*** | | ***MK-3, IZ-3, IZ-1, IZ-2, SP-19, SP-20*** | *130 000,00* | *50%* | *50%* | *-* | *Nosiltinātas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas.* | ***130 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***MK-9*** | *Rojas Meža kapu un kapličas izbūve* | | ***7M-MK-4*** | | ***MK-8, MK-10, MK-11*** | *100 000,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Izstrādāts būvprojekts Rojas Meža kapu un kapličas būvniecībai.*  *Izbūvēti Rojas jaunie Meža kapi un kapliča.* | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** |  |  |  | | |
| ***MK-11*** | *Rojas novada kapu digitalizācija* | | ***7M-MK-4*** | | ***MK-8, MK-9, MK-10, MK-11*** | *10 000,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Izstrādāta Kapsētu informācijas digitalizācija un datu pārvaldības sistēma.* |  | ***10 000,00*** |  |  |  | | |
| ***K-12*** | *Rojas novada kapsētu labiekārtošana un apsaimniekošana* | | ***7M-MK-4*** | | ***MK-8, MK-9, MK-10, MK-11*** | *12 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Labiekārtota, t.sk. pļaušana, atkritumu izvešana, sīkie remontdarbi, bīstamo koku zāģēšana, ūdens ņemšanas vietas nodrošināšana, pievedceļu uzturēšana, smilts piegāde, sniega šķūrēšana, kapu uzraugu ikmēneša atalgojums u.c. darbi Rojas ciema kapsēta Enkura ielā 2.*  *Labiekārtota, t.sk. pļaušana, atkritumu izvešana, sīkie remontdarbi, bīstamo koku zāģēšana, ūdens ņemšanas vietas nodrošināšana, pievedceļu uzturēšana, smilts piegāde, sniega šķūrēšana, kapu uzraugu ikmēneša atalgojums u.c. darbi Kaltenes ciema kapsēta.*  *Labiekārtoti, t.sk. pļaušana, atkritumu izvešana, sīkie remontdarbi, bīstamo koku zāģēšana, ūdens ņemšanas vietas nodrošināšana, pievedceļu uzturēšana, smilts piegāde, sniega šķūrēšana, kapu uzraugu ikmēneša atalgojums u.c. darbi Kaltenes baznīcas kapsēta*  *Labiekārtota, t.sk. pļaušana, atkritumu izvešana, sīkie remontdarbi, bīstamo koku zāģēšana, ūdens ņemšanas vietas nodrošināšana, pievedceļu uzturēšana, smilts piegāde, sniega šķūrēšana, kapu uzraugu ikmēneša atalgojums u.c. darbi Valgalciema kapsēta.*  *Labiekārtota, t.sk. pļaušana, atkritumu izvešana, sīkie remontdarbi, bīstamo koku zāģēšana, ūdens ņemšanas vietas nodrošināšana, pievedceļu uzturēšana, smilts piegāde, sniega šķūrēšana, kapu uzraugu ikmēneša atalgojums u.c. darbi Ģipkas draudzes kapsēta*  *Labiekārtota, t.sk. pļaušana, atkritumu izvešana, sīkie remontdarbi, bīstamo koku zāģēšana, ūdens ņemšanas vietas nodrošināšana, pievedceļu uzturēšana, smilts piegāde, sniega šķūrēšana, kapu uzraugu ikmēneša atalgojums u.c. darbi Melnsila kapsēta.* | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** |  | | |
| ***MK-13*** | *Publisko teritoriju ikdienas uzturēšana* | | ***7M-MK-4*** | | ***MK-8, MK-9, MK-10, MK-11, MK-12*** | *400 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Veikta publisko teritoriju ikdienas uzturēšana.* | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** |  | | |
| ***MK-14*** | *Labiekārtošanas nodaļas, Ugunsdzēsības nodaļas, Transporta nodaļas ikdienas uzturēšana un citu pakalpojumu nodrošināšana* | | ***7M-MK-4*** | | ***MK-8, MK-9, MK-10, MK-11, MK-12, MK-13*** | *418 371,00* | *100%* | *-* | *-* | *Tiek nodrošināta nodaļu uzturēšanas izdevumu segšana.* | ***418 371,00*** |  |  |  |  | | |
| ***10.NOVADA TĒLS*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***NT-5*** | *„Zilā karoga” pludmales statusa iegūšana Rojas pludmalē* | | ***7M-NT-2***  *+7M-SP-11*  *+7M-TO-4* | | ***NT-4, SP-18,***  ***SP-19*** | *180 000,00* | *30%* | *70%* | *-* | *Uzbūvēta glābšanas stacija Rojas pludmalē, iegādāts atbilstošais glābēju aprīkojums un norobežojošās bojas.* |  |  | ***180 000,00*** |  |  | | |
| ***NT-6*** | *Novada zīmola, saukļa un simbolikas aktualizēšana* | | ***7M-NT-3*** | | ***NT-6, NT-8, NT-9, NT-10, NT-11,***  ***NT-12*** | *2 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Aktualizēti Rojas novada sauklis un simbolika, izveidota novada zīmola pakete.* | ***2 000,00*** |  |  |  |  | | |
| ***NT-7*** | *Katram novada ciemam atšķirīga piesaistes simbola radīšana novada zīmola ietvaros* | | ***7M-NT-3*** | | ***NT-7, NT-8, NT-9, NT-10, NT-11*** | *2 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Radīts katram ciemam atšķirīgs, bet visa novada ietvaros iederīgs un vienots simbols – kā ciema īpašā atpazīšanas zīme, kas balstīta gan vēstures norisēs, gan mūsdienu aktivitātēs.* |  | ***2 000,00*** |  |  |  | | |
| ***NT-15*** | *Velo maršruta marķēšana un aprīkošana Rojas novadā. Velo maršruta kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana un iepazīšana.* | | ***7M-V-3*** | | ***V-8, NT-3, NT-4, V-9*** | *23 000,00* | *10%* | *90%* | *-* | *Velo maršruta izveide.* |  | ***23 000,00*** |  |  |  | | |
| ***NT-17*** | *Novada tēla popularizēšana* | | ***25M-NT*** | | ***Saistībā ar TIC*** | *6 195,00* | *100%* | *-* | *-* | *Nodrukātas Rojas novada pastkartes; iegādāti suvenīri ar novada simboliku; izstrādāts un nodrukāts novada kalendārs; izstrādāta un nodrukāta novada tūrisma karte; iestādes prezentācija; pasākumi tūristu piesaistei (Upes svētki un citi); informatīvo materiālu maketu izstrāde; Jāņu Sētas interaktīvā karšu pārlūka abonēšana; informatīvo materiālu tulkošana; novada atpūtas piedāvājumu reklāma; komandējumi, darba braucieni novada tēla popularizēšanai.* | ***6 195,00*** |  |  |  |  | | |
| ***11.PĀRVALDĪBA*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***P-7*** | *Ikgadēja konkursa par sakoptāko ielu un skatlogu rīkošana* | | ***7M-P-1*** | | ***P-1, P-2, P-3,***  ***P-4, P-5, P-6*** | *1 000,00* | *100%* | *-* |  | *Katru gadu tiek rīkots konkurss par sakoptāko ielu, pievilcīgāko skatlogu un citām videi draudzīgām nominācijām.* |  |  | ***1 000,00*** |  |  | | |
| ***P-18*** | *Ikgadējas prēmijas piešķiršana skolēnu ZPD par pašvaldībai būtiskām tēmām* | | ***7M-P-3*** | | ***P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18*** | *500,00* | *100%* | *-* | *-* | *Katru gadu tiek piešķirta prēmija tiem Rojas vidusskolas zinātniski pētniecisko darbu izstrādātājiem, kuri izvēlējušies pašvaldībai būtisku, iepriekš definētu tēmu izstrādi.* | ***500,00*** |  |  |  |  | | |
| ***P-32*** | *Administratīvās nodaļas, attīstības nodaļas, finanšu un grāmatvedības nodaļas, dzimtsarakstu nodaļas ikdienas uzturēšana un citu pakalpojumu nodrošināšana* | | ***7M-P-3*** | | ***P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-31*** | *396 836,00* | *100%* | *-* | *-* | *Tiek nodrošināta nodaļu uzturēšanas izdevumu segšana.* | ***396 836,00*** |  |  |  |  | | |
| ***P-33*** | *Pastāvīgo komisiju darbības nodrošināšana* | | ***7M-P-3*** | | ***P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-31, P-32*** | *28 041,00* | *100%* | *-* | *-* | *Nodrošināta regulāra pastāvīgo komisiju darbība.* | ***28 041,00*** |  |  |  |  | | |
| ***P-35*** | *Informācijas tehnoloģiju attīstība* | | ***7M-P-3*** | | ***P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-31, P-32, P-33*** | *40 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Veikta informācijas tehnoloģiju iegāde un uzstādīta pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstošus pakalpojumus*  *Uzstādīti interaktīvi ekrāni, baneri, kameras.* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** |  | | |
| ***P-36*** | *Atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem* | | ***7M-P-4*** | | ***P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-28, V-4*** | *40 000,00* | *100%* | *-* | *-* | *Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums nevalstiskajām organizācijām attīstības programmā iekļauto pasākumu īstenošanai.* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** |  | | |
| ***P-37*** | *Klientu apkalpošanas centru attīstība* | | ***7M-P-3*** | | ***P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-31, P-32, P-33*** | *13 851,00* | *100%* | *-* | *-* | *Aprīkota speciālistu pieņemšanas telpa*  *Nodrošināta klientu apkalpošanas centra darbība.* | ***13 851,00*** |  |  |  |  | | |